Dodatek č. 2 ke Smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 21.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.03.2017

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, 	DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Zhotovitel“)

### Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Martin Doubek

Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka

IČ: 73790885, 		DIČ: CZ8006063439

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s architektem Ing. arch. Martinem Doubkem dne 21.12.2016 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace Komenského ulice a chodníku na Masarykově náměstí a v Tyršově ulici“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací rozhodl Objednatel o rozetapování celého díla a dodatečných stavebních úpravách, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

- V článku III. Doba zhotovení díla se mění odstavec 1 následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a požádání o vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. A) této smlouvy:

do 30. 01. 2017

        - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), obstarání vyjádření správců inž. sítí, dotčených orgánů a vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. B) této smlouvy do:

do 31. 08. 2017

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

  - Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 22.03.2017.

V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek		Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel			Objednatel