Dodavatel:			HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Zastoupený:			Lumírem Zimou, jednatelem

IČ: 25013769

DIČ: CZ25013769

- Objednávka :	02353/0050

- Č.j.; Číslo spisu: 		03267/UL/23; S/03688/SOPK/20

Bank. spojení odběratele:	ČNB č.ú. 18228011/0710

IČ: 	62933591

Adresa odběratele:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

- V rozsahu této objednávky je osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03688/SOPK/20 (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Milešovka, a to:

Bude realizována péče o sazenice odstraněním buřeně celoplošným vyžínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji dvakrát za sezónu. První ožin proběhne v termínu od 1. 6. do 15. 7. 2023, druhé ožnutí v termínu od 15. 8. do 15. 9. 2023. Péče o sazenice bude zajištěna v PSK 247F1a (plocha č. 1), v PSK 247C1 (plocha č. 2), v PSK 248A0 (plocha č. 4), v PSK 248A2a (plocha č. 5), v PSK 248B1d (plocha č. 6) a v PSK 250F1a (plocha č. 7). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy.

Tab. č. 1 Plochy určené k vyžínání

| číslo plochy | PSK | plocha vyžínání (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 247F1a | 0,61 |
| 2 | 247C1 | 0,21 |
| 4 | 248A0 | 0,33 |
| 5 | 248A2a | 0,12 |
| 6 | 248B1d | 0,12 |
| 7 | 250F1a | 0,11 |
| Celkem (ha) |  | 1,50 |

Nedílnou součástí této objednávky jsou

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – mapový zákres

Cena za jednotlivé části díla může být fakturována po provedení dílčí části díla.

Na fakturu je nutné uvést, že „Obnovní management na území evropsky významné lokality Milešovka, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639 LIFE České středohoří“.

Část 1 – ožin v termínu od 1. 6. 2023 do 15. 7. 2023

Ožin 1x 									       22 500,00 Kč

DPH 21%									         4 725,00 Kč

Cena celkem s DPH 								       27 225,00 Kč

Část 2 – ožin v termínu od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023

Ožin 1x 									       22 500,00 Kč

DPH 21%									         4 725,00 Kč

Cena celkem s DPH 								       27 225,00 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 54 450,00 Kč včetně DPH

- Kontaktní osoba: Kateřina Tremlová

- Telefon: +420 703 499 068

E-mail: katerina.tremlova@nature.cz

V Litoměřicích dne

_____________________________	________________________

dodavatel		odběratel

Lumír Zima	          Ing. Vladislav Kopecký

pověřený řízením RP Správa CHKO České středohoří

Příloha č.1 – položkový rozpočet

| Položky | MJ | Počet MJ | Cena za MJ (bez DPH) | Cena zásahu (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova lesa |  |  |  |  |
| příprava plochy | ha | 1,79 | 15000,00 |  |
| nákup sadby* | ks | 3860 | X |  |
| výsadba - práce | ks | 3860 | 15,00 |  |
| Ochrana lesa |  |  |  |  |
| stavba oplocenek Pacov, výška 150 cm | m | 900 | 150,00 |  |
| oprava oplocenek | m | 0 | 100,00 | - |
| Meziroční dosadba*** |  |  |  |  |
| nákup dosadby | ks | 0 | 0,00 | - |
| dosadba - práce | ks | 0 | 15,00 | - |
| Následná péče |  |  |  |  |
| ožin buřeně - plošný | ha | 3,0 | 15000,00 | 45 000,00 |
| Doprava a manipulace |  |  |  |  |
| doprava a manipulace se sadebním materiálem | projekt | X | X |  |
| Publicita a tiskoviny |  |  |  |  |
| Informační tabule | ks | 0 | 1000,00 | 0,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 45 000,00 Kč |
| DPH 15% |  |  |  | - Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 9 450,00 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  | 54 450,00 Kč |