|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy Objednatele: | Číslo smlouvy Zhotovitele: ODV/026/3/23029 |

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) na zakázku:

**„I/11 Bruntál – severní obchvat – aktualizace technického řešení“**

# Článek 1.

# Smluvní strany

1.1. **Objednatel: Město Bruntál**

Sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

Oprávněn k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

IČ: 00295892 / CZ00295892

DIČ: CZ00295892

Peněžní ústav: KB Bruntál, 525771/0100

Datová schránka – ID: c9vbr2k

Telefon: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen Objednatel)

1.2. **Zhotovitel: SHB, akciová společnost**

Sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, ředitel společnosti

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel společnosti

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

IČ: 25324365

DIČ: CZ25324365

Zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

datová schránka – ID: v8ff9yx

telefon: +420 595 155 211

e-mail: ostrava@shb.cz

(dále jen Zhotovitel)

# Článek 2.

# Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění této smlouvy jsou projektové a inženýrské služby za účelem vypracování aktualizace technického řešení záměru výstavby severního obchvatu silnice I/11 kolem města Bruntálu.

2.2 Projekční a inženýrské služby budou zahrnovat:

* Vypracování projektové dokumentace ve stupni Vyhledávací studie (VST) v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022 (dále „SMĚRNICE“)
* Akce bude projednávána na výrobních výborech, a to minimálně za účasti objednatele studie, zástupci zamýšleného investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (tj. zástupci Úseku výstavby ŘSD ČR Správa Ostrava a GŘ ŘSD ČR Oddělení investiční přípravy staveb Morava), dle potřeby s dalšími zainteresovanými stranami, např. Krajským úřadem MSK, dotčeným obecným stavebním úřadem a dotčenými speciálními stavebními úřady (silniční, drážní, vodoprávní, apod.)

2.3 Podrobný popis předmětu plnění díla je obsahem Přílohy č. 1 této Smlouvy o dílo.

# Článek 3.

# Doba a místo plnění

3.1 Práce na realizace předmětu této smlouvy dle článku 2 této smlouvy budou zahájeny dnem nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

3.2 Zhotovitel se zavazuje předání díla v následujících dílčích termínech plnění:

3.2.1 Koncept plnění díla: Nejpozději do šesti (6) měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv (nabytí účinnosti smlouvy).

3.2.2 Předání kompletního čistopisu plnění: Nejpozději do čtyř (4) týdnů od písemného odsouhlasení konceptu Objednatelem.

3.3 Místo předání projektové dokumentace je sídlo Objednatele, tj. Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

3.4 Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

# Článek 4.

# Podmínky provedení a dodání díla

4.1 Zhotovitel vypracuje předmět smlouvy dle článku 2., svým jménem a na vlastní odpovědnost.

4.2 Dílo bude prováděno v souladu se všemi souvisejícími zákony, vyhláškami a ČSN a dle podmínek této smlouvy o dílo.

4.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD ČR, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022 a v souladu s ostatními závaznými předpisy a prováděcími vyhláškami zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.4 Zhotovitel vypracuje a dodá Objednateli předmět smlouvy v následujících požadovaných počtech:

• 3x kompletní vyhotovení tištěné sestavy.

• 3x kompletní vyhotovení díla v digitální podobě v otevřeném a uzavřeném formátu (pdf, doc, xls, .dwg, atd.) na datovém nosiči CD/DVD.

Další případně požadované vyhotovení nejsou zahrnutá v ceně a budou účtována jako vícetisky na základě skutečně provedených prací a dle aktuálního ceníku Zhotovitele. Součástí dodávky je kompletní předání díla v digitální podobě.

# Článek 5.

# Cena za dílo

5.1 Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla celkem bez DPH** | **498 000,00 Kč** |
| DPH 21 % | 104 580,00 Kč |
| **Cena díla celkem včetně DPH** | **602 580,00 Kč** |

Podrobná kalkulace smluvní ceny je obsahem Přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.

5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat DPH platné sazby. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

# Článek 6.

# Platební podmínky

6.1. Podkladem pro úhradu ceny předmětu smlouvy jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.2 Dílo bude fakturováno po splnění předmětu díla bez vad a nedodělků.

6.2. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škod, aj.).

# Článek 7.

**Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

7.1 Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).

7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku, která je Zhotovitelem poskytnuta na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne prokazatelného předání celého díla Objednatelem.

7.3 Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemné oznámit Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněné reklamace provést odstranění vad na svůj náklad a v dohodnutém termínu.

7.4 Oznámení o odstranění vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 7.2. tohoto článku.

# Článek 8.

# Sankční ujednání

8.1 V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkového plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých částí této smlouvy.

8.2 V případě, že Objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

# Článek 9.

# Ostatní ujednání

9.1. Požadavky Objednatele na práce nad rámec této smlouvy budou písemnou formou předány Zhotoviteli. Teprve po písemném vyhotovení dodatku této smlouvy bude Zhotovitel vícepráce realizovat.

9.2. Zhotovitel je oprávněn po projednání s Objednatelem přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.3. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá Objednatel, má Zhotovitel právo na zaplacení přiměřeně upravené ceny odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném Zhotovitelem a odsouhlaseném Objednatelem.

9.4. Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody ke zhotovenému dílu přechází na Objednatele dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

9.5. Zhotovitel prohlašuje, že k dílu se nevztahuje právo třetích osob a že není zatíženo právem duševního vlastnictví třetí strany.

9.6. Obě smluvní strany jsou povinny dbát o utajení skutečností, které vznikly při jednání a při uzavírání smlouvy. Zhotovitel nemá právo seznamovat třetí osoby bez vědomí Objednatele s předmětem smlouvy a postupem jeho vyhotovení.

# Článek 10.

# Závěrečná ujednání

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

10.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro návaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva ani převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel nemůže tuto smlouvu bez souhlasu Objednatele dále postupovat.

10.6 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

10.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Podrobný popis předmětu plnění

Příloha č. 2: Kalkulace smluvní ceny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za Objednatele** |  | **Za Zhotovitele** |
| V Bruntále dne |  | V Ostravě, dne |
|  |  |  |
| **Ing. Petr Rys, MBA** |  | **Ing. Hubert Řehulka MBA** |
| 1. místostarosta |  | Ředitel společnosti |
| Město Bruntál |  | SHB, akciová společnost |
|  |  | Na základě plné moci |