|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  ARCHEB s.r.o Mlýnská 16/98350 02 ChebIČ: 17854610 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  | IaD/23/1065/SP | Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158 | 30.5.2023 |

**Objednávka – Zpracování projektové dokumentace ZŠ Jih – optimalizace využití a pasport budov**

Objednáváme u Zpracování projektové dokumentace ZŠ Jih – optimalizace využití a pasport budov dle vaší nabídky ze 26.5.2023

## **Předmět plnění objednávky**

## Zpracování projektové dokumentace ZŠ Jih – optimalizace využití a pasport budov dle vaší nabídky ze 26.5.2023.

## Projektová dokumentace bude obsahovat:

## Vypracování pasportu areálu ZŠ Jih

## prostudování a získání dostupných podkladů (historických dokumentací atd.)

## vypracování situačního plánu areálu školy

## vypracování pasportu budov

## vypracování studie „ZŠ Jih – optimalizace využití stávajících učeben školy“

## Rozbor stávajícího stavu provozu školy s popisem případných nedostatků a problémových aspektů, které je potřebné řešit

## vypracování strategie řešení, tj. možnosti optimalizace provozu, možnosti řešení (např. vytvoření nových učeben, využití stávajících), popis navrhovaného budoucího provozu

## návrh nového stavebního řešení včetně výkresové dokumentace

## Odhad nákladů na vypracování komplexní PD (pro stavební povolení i pro provedení stavby)

## Odhad nákladů na realizaci

## Tištěná verze bude zpracována minimálně v měřítku 1:200.

## Veškerá dokumentace v elektronické podobě bude odevzdána na datovém nosiči v otevřeném formátu (dwg).

## **Cena**

Cena je stanovena na 360.000,00 Kč (neplátce DPH)

## **Termín dokončení**

Projektová dokumentace dle nabídky bude dokončena a předána objednateli v těchto termínech:

## Vypracování pasportu areálu ZŠ Jih – do 90 dnů od objedníní

## vypracování studie „ZŠ Jih - optimalizace využití stávajících učeben školy“ – do 190 dnů od objedníní

## **Platební podmínky**

Město Mariánské Lázně, jakožto objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena včetně DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem po odevzdání dokončené projektové dokumentace a rozpočtu. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní.

## **Ostatní podmínky**

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru

Příloha: Nabídka předložená dne ze 26.5.2023