# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

# občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

# na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

# „FVE Krytý plavecký bazén Hodonín 179,99 kWp“

# a „FVE Lázně Hodonín 99,96 kWp“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Lázně Hodonín, s.r.o.

Adresa: 			Měšťanská 3559/140, 695 01 Hodonín

IČO:		06458467

DIČ:		           		CZ:06458467

Registrace:              	            	Krajský soud v Brně, 	C 101890

Zastoupená:			Mgr. Andrea Kubátová

v technických záležitostech:	xxxxxx

/dále objednatel/

a

Zhotovitel:			HORA ENERGY, s.r.o.

Adresa: 			Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín

IČO:		24814962

DIČ:		CZ24814962

Bankovní spojení: 		xxxx

Jednající:			Jan Čechovský

Kontakt:                                          xxxxxxx

/dále zhotovitel/

Tímto dodatkem o dílo se mění jen následná ustanovení ze smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2023 a to:

- Název smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci  „FVE Krytý plavecký bazén Hodonín 179,99 kWp“ a „FVE Lázně Hodonín 99,96 kWp“

- bod č. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, zejména bod 3.2.

- bod č. 4. CENA DÍLA, zejména bod č. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4..

Ostatní ustanovení zůstávají stejná dle smlouvy o dílo.

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dokumentace DSP v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy o dílo:

FVE Lázně Hodonín 99,96 kWp, do 15. 06. 2023

FVE Krytý plavecký bazén Hodonín 179,99 kWp, do 30. 06. 2023

- CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako cena pevná.

  - Celková cena: 450 000,- Kč (bez DPH) tj. 544 500,- Kč (vč. 21 % DPH).

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 50 000,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace v rozsahu a termínu jejího předání dle odst. 3.1..

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 100 000,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace v rozsahu a termínu jejího předání dle odst. 3.2. pro projekt Krytý plavecký bazén a dílčí fakturu ve výši 160 000,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace v rozsahu a termínu jejího předání dle odst. 3.2. pro projekt Lázně Hodonín.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu (dokončení díla) ve výši 70 000,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace v rozsahu a termínu jejího předán dle odst. 2.2.2. a 2.2.3. v rozsahu dle odst. 2.2.6. a 2.2.7., pro projekt Krytý plavecký bazén a dílčí fakturu (dokončení díla) ve výši 70 000,- Kč bez DPH po předání projektové v rozsahu a termínu jejího předání dle odst. 2.2.2. a 2.2.3. v rozsahu dle odst. 2.2.6. a 2.2.7. pro projekt Lázně Hodonín.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem.

V Hodoníně, dne 29.5.2023	V Hodoníně, dne 29.5.2023

____________________________				     ______________________________

Objednatel 	Zhotovitel

...............................................				     ................................................

Mgr. Andrea Kubátová	              		                               Jan Čechovský

jednatel společnosti						  jednatel společnosti