|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SLA Zubrnice Osazení stodoly ze Zadní Lhoty do Zubrnic** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram stavebních prací** |  |  | Měsíc |
| **Nová stodola**  |  |  |  | VII.23 | VIII.23 | IX.23 | X.23 | XI.23 | XII.23 | I.24 | II.24 | III.24 | IV.24 | V.24 | VI.24 | VII.24 | VIII.24 | IX.24 | X.24 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|  | 765 - Konstrukce pokrývačské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 772 - Podlahy z kamene |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  | vyklizení staveniště -předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **Dlářdění dvora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 772 - Podlahy z kamene |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyklizení staveniště -předání stavby |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dešťová kanalizace** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  | vyklizení staveniště -předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Elektoroinstalace** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |