Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 	693/2016

Název díla:

Břehnický potok - úprava opevnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	KV+MV AQUA, spol. s r. o.

Dominova 2463/15, 158 00, Praha 5

IČ: 	256 84 566

DIČ: 	CZ 256 84 566

zastoupený: 	Ing. Michaelou Vejvalkovou., jednatelem

mobil: 	777 840 988

e-mail: 	vejvalkova@kvmvaqua.cz

Bankovní spojení: 	GE Money bank, a.s. Praha 6

číslo účtu: 	164200797/0600

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016, resp. Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 2. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 3. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla:						28.06.2017

Dílčí postupové termíny:

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení		15.02.2017

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ)	07.06.2017

předání ověřeného GP 				1 týden od ověření katastrálním úřadem

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla:						31.08.2017

Dílčí postupové termíny:

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení		15.02.2017

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ)	28.07.2017

předání ověřeného GP 				1 týden od ověření katastrálním úřadem

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

…………………………… 				……………………………….

Ing. Vlastimil Hasík 	Ing. Michaela Vejvalková

investiční ředitel					jednatelka firmy

Povodí Ohře, státní podnik				KV+MV AQUA spol. s r.o.