**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

**se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,**

**jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice (**xxxxxxxxxxxxxxxx),

**xxxxxxxxxxxxxxx (**xxxxxxxxxxxxxxx)

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Doručovací adresa:

**Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži**

**Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Lustry Raisová, s.r.o.**

se sídlem Sosnová 252/11, 637 00 Brno-Jundrov

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:  05329159/ Není plátce DPH.

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Čxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:**

# Předmět smlouvy – určení díla

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 4. 2023.
2. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo:

a) lustr UH 270 **-** demontáž, revize stavu, očištění, výroba závěsných komponentů (tyč, stropní krytka), montáž, elektrifikace, včetně revizní zprávy a zajištění transportu při jeho převzetí a vrácení, dle položkové cenové nabídky v příloze č. 1,

b) výroba mosazného závěsného řetězu s očky v délce 1m k lustru VI 11662 dle vzoru v příloze č. 2,

(dále jen „dílo“).

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.
3. **Doba a místo plnění a další podmínky**
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději **do 30.9.2023** na adrese Státní zámek Uherčice, 671 07 Uherčice.
5. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu/ech uvedeného/ých v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.
6. O fyzickém předání díla zhotoviteli, jakož i o vrácení předmětů zpět na objekt bude vyhotoven a oboustranně podepsán písemný protokol – převozový reverz.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady převoz díla na místo provádění díla a po řádném provedení díla zajistit jeho zpětný převoz na zámek Uherčice. Zhotovitel bude provádět dílo v místě svého podnikání, dle dohody s objednatelem, a není oprávněn předměty bez předchozího písemného souhlasu objednatele přemístit, či s nimi nakládat jinak, než je účelem této smlouvy.
8. O způsobu balení a přepravy předmětů při převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen připravit si dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečného převozu předmětů.
9. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den"). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny objednatel svolává e-mailem dle potřeby. Místem konání kontrolních dnů je místo provádění díla, provozovna či sídlo zhotovitele.
10. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne obě zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem oprávněný zástupce objednatele i zhotovitele. Oprávněným zástupcem objednatele jsou zástupci pro věcná jednání uvedené v hlavičce smlouvy.
11. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky evidovaného pod reg.č. 134V131000102 pod názvem **NPU, SZ Uherčice - Starý zámek - záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I.etapa**. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce.
12. **Cena a platební podmínky**
    * + 1. Smluvní strany se dohodly, že **cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 83 400,- Kč.**
        2. Ke dni podpisu smlouvy není zhotovitel plátcem DPH. Pokud se zhotovitel stane v průběhu plnění smlouvy plátcem DPH, smluvní strany se dohodly, výše uvedená cena prací je stanovena včetně DPH. DPH ke dni uzavření této smlouvy je ve výši 21%.
        3. Cenová nabídka ze dne 24. 4. 2023 je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
        4. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele na zhotovení díla dle této smlouvy, tedy vlastní dílo, náklady spojené s dopravou a další náklady, vztahující se k předmětu této smlouvy.
        5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
        6. Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace v souladu s nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, podle odvedené práce. Soupis prací podepsaný zástupcem objednatele bude součástí faktury.
        7. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury, je z důvodů schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace, 60 dníode dne jejího doručení na adresu objednatele – Národní památkový ústav, Územní památková správa, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:ups.kr.fakturace@npu.cz).
        8. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
        9. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
        10. V případě, že objednatel nezaplatí dohodnutou odměnu dle tohoto článku, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.
        11. Doklady na úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen případným ukončením platnosti této smlouvy.
        12. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
13. **Záruka za jakost a záruční podmínky**
14. Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s účelem této smlouvy a že dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
15. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
16. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání díla (tj. od data podpisu předávacího protokolu). Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
17. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením a potřísněním povrchu. Za vady se nepovažuje přirozené stárnutí a oxidace povrchu (tmavnutí či změna barvy povrchu zapříčiněná zejména UV zářením).
18. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení vad objednatelem, nedohodnou-li se strany vzhledem k charakteru vad na lhůtě delší.
19. **Ukončení smlouvy**
20. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
    1. písemnou dohodou smluvních stran,
    2. odstoupením od smlouvy.
21. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dle Občanského zákoníku a dále zejména z následujících důvodů:
    1. zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší ne 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě. Toto neplatí pro důvody způsobené vyšší mocí, které zhotovitel nemohl ovlivnit, např. delší nemoc.
    2. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
    3. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů, což neplatí pro důvody způsobené vyšší mocí, které zhotovitel nemohl ovlivnit, např. delší nemoc.
    4. nedodržování technologických postupů zhotovitelem, které vyplývají z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, nebo této smlouvy včetně jejích příloh či pokynů objednatele.
22. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem následujícím po dni doručení druhé smluvní straně.
23. **Závěrečná ustanovení**
24. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
25. Pokud při řešení předmětu dle smlouvy budou zásadně využity vynálezy, zlepšovací návrhy, případně užitné vzory, zůstávají práva a nároky jejich autorů na odměnu zachovány.
26. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.
27. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
28. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
29. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
30. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy.
31. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

1. cenová nabídka zhotovitele
2. vzor pro výrobu řetězu

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 29.5.2023 | V Brně dne 31. 5. 2023 |

Za objednatele: ……………………………. Za zhotovitele: .……………………………….

Ing. Petr Šubík xxxxxxxxxxxxx