Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 210173

I.

- Objednatel:                    NÁRODNÍ MUZEUM

| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| --- | --- |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

2.   Autor: 		       LN-Design s.r.o

| Se sídlem: | Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 |
| --- | --- |
| IČO: | 26726521 |
| DIČ: | CZ26726521 |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen ,,Zhotovitel“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2023 v souladu s ustanoveními § 2585 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo č. 230359 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu posunu termínu otevření výstavy se obě smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Díla do 11. 5. 2023.

Dále se smluvní strany dohodly na navýšení ceny z důvodu úpravy zadání realizace Objednavatelem. Cena díla se dodatkem mění z původních 999 365 Kč bez DPH na 1 097 144,83 Kč bez. DPH.

II.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Národní muzeum Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Objednatel |  | LN-Design s.r.o. Ing. Luděk Novotný Zhotovitel |