Evidenční č. smlouvy :

SMLOUVA O DÍLO č. 40/2016/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný - starosta města

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- INTOZA, s.r.o.

Adresa: 		Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

Zastoupeno:		p. Tomáš Závada, jednatel společnosti

IČ: 			25873261

DIČ: 			CZ25873261

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 		1651540339/0800

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 23847

2. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených zhotoví pro   objednatele dílo

v rozsahu daném :

Objekt č.p. 892 na ulici Obránců míru v Kopřivnici – zateplení obvodového pláště

- projektovou dokumentací a výkazem výměr „Mis Music č.p. 892 v Kopřivnici – zateplení obvodového pláště a výměna ležatých rozvodů ÚT, pitné vody, TUV a cirkulace“ zpracovány Havířovskou inženýrskou kanceláři, s.r.o., Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město v 04/2016

- nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 24. 8. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.1

- oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu   . č.j.41886/2016/MS - OMM-6020/2016 ze dne 15. 8. 2016, které  je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.2.

Součástí díla bude i :

- zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v souladu se zákoníkem práce č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.

- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti  ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ( – např. nutno zajistit ochranu okenních výplní, dotčených ploch, které budou stavbou dotčeny, apod.)  V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.

- uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny.

- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla

- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, stavba lešení, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.

- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby komplexní úklid veškerých dotčených prostor do čista – umytí podlah, oken, dveří, obkladů, vyčištění podhledů a dalších dotčených konstrukcí a předmětů  včetně komplexního úklidu dotčených venkovních prostor

- uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.

- zabezpečení, ohrazení staveniště v souladu s platnými předpisy

- zajištění napojovacích míst elektřiny a vody, v případě odběru z objektu zadavatele, jejich prokazatelné měření a následná úhrada

- vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště

- předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných vyhotoveních

- Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

- Předmět smlouvy bude realizován na základě těchto podmínek:

Dodržení technologických postupů práce, její kvality, dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů i platných norem. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran  dle cenové nabídky ze dne

24. 8. 2016, která  je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH : 2 699 785,- Kč

2.  Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši

DPH doplní a přizná ( odvede) objednatel ( plátce) –  režim tzv. přenesené

daňové povinnosti.

- Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č.1. Pokud cenová kalkulace neobsahuje   některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

- Cena  celkem je v této smlouvě stanovená jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

- Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán  k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

- Předání staveniště a zahájení díla 			:	12. 9. 2016

Ukončení a předání kompletního díla		:	27. 10. 2016

Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství	:	27. 10. 2016

2. Předání dokončeného díla objednateli:  Dílo bude předáno po jednotlivých objektech. Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích včetně dokladů o likvidaci vzniklého odpadu podle zákona o odpadech.

- O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Fakturace se bude provádět měsíčně podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Fakturace bude členěna  dle jednotlivých objektů. Konečná faktura bude vystavena na základě daňového ( účetního ) dokladu ( dále ve smlouvě jen faktura) vystaveného po předání  řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků . Přílohou každé vystavené faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.

- Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje :

- předmět plnění a jeho přesnou  specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury .

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé  smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

# 7. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží doby plnění, sjednané v této smlouvě v čl. 5, odst.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (  vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši  0,2% z celkové ceny díla ( včetně DPH) za každý a započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla ( včetně DPH) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý i započatý den prodlení.

8. Závazky zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- V případě, že zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v plném znění, ve znění prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Za objednatele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku, p. Miloš Sopuch.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací, které jsou předmětem smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných prací, a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem. Objednatel je povinen své požadavky písemně oznámit zhotoviteli (zápisem do stavebního deníku).

- Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

- Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů pocházejících z realizace předmětu díla a je povinen předložit doklady o uložení odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Zhotovitel je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením a krádeží až do doby předání díla jako celku objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení díla vyzve objednatele k prověření díla, zda je práce provedena řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, v plném znění.

9. Vlastnictví a nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovovaného předmětu je objednatel.

- Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

- Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.

- Zhotovitel je  povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla jeho zaviněním  při realizaci díla.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

10. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo zákoně.

- Zhotovitel se zavazuje počínat si při zhotovování díla tak, aby nezpůsobil škodu objednateli ani třetím osobám. Škody vzniklé  a zaviněné zhotovitelem  objednateli nebo třetím osobám se zavazuje zhotovitel odstranit na své náklady nebo uhradit.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba na dílo zhotovené je v délce

60 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem objednatele popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění závady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do tří dnů od dne písemného doručení oznámení. Vada bude odstraněna nejpozději do třinácti dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Zhotovitel jako osoba povinná provést dílo s potřebnou péčí a osoba, kterou zavazují povinnosti uvedené v § 2594 odst. 1 občanského zákoníku se nezprostí odpovědnosti za vady ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- Kontaktní osoby pro účely této smlouvy za objednatele:

- ve věcech smluvních : Ing. Kamil Žák – vedoucí Odboru majetku města

- ve věcech technických : Miloš Sopuch –  tel. 556 879 664

2. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za rovnovážná.

3. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6.  V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při přezkoumání podkladů k předmětnému dílu dle §9, zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména předmětu k rozšíření rozsahu díla nad rámec této smlouvy (vícepráce). Změna nebo doplnění smlouvy jsou nezbytnou podmínkou bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což potvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

- Tato smlouva byla schválená Radou města Kopřivnice na její 48. schůzi konané dne 6. 9. 2016, usnesením č. 1491.

Příloha:

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 8. 2016

2. oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu ze dne 15. 8. 2016,  č.j.41886/2016/MS - OMM-6020/2016

Za objednatele dne  :				     Za zhotovitele dne :

…..…….………………………         		    …….…………………………..…

Ing. Miroslav Kopečný  	 Tomáš Závada

starosta města                                                  jednatel společnosti

Úhrada z kapitol/položek :   2410100/629/15/1 -  2 449 785,-

2410100/627/15/1 –   100 000,-

2410100/628/15/1 –   150 000,-