SMLOUVA O DÍLO

**Město Kralovice**  
IC: 00257966

se sídlem Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

zastoupené starostou Ing. Karlem Popelem  
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)  
   
a  
   
Jan Blecha Dis.

IČ: 72244844

se sídlem: Pražská 166, 331 44 Kožlany  
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.  
Předmět Smlouvy

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad výsadbu keřů a výsev trávníku v nově budovaném parku v Alšově ulici, Kralovice

2)Rozsah Díla je blíže položkově specifikován v příloze č. 1 – Rozpočet výsadby zeleně této Smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II odst. 1 této smlouvy

4) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

II.  
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **199 711.- Kč včetně DPH**

slovy: stodevadesátdevěttisícsedmsetkedenáctkorun.

Cena za Dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené do 5 kalendářních dní po předání a převzetí dílčí části Díla. Nedílnou součástí dílčího daňového dokladu bude soupis provedených položek specifikovaných v Rozpočtu výsadby zeleně.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

III.  
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v období 6-11/2023,

dle aktuálních klimatických podmínek

IV.  
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení.  
  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Osazení proběhne ve 3-4 etapách, kdy po každé provedené etapě bude pořízena fotodokumentace,

která jasně prokáže rozsah provedených prací. Toto je učiněno za účelem prokázání vysazení správného počtu rostlin a dodaného materiálu. Zhotovitel tak nenese zodpovědnost na případnou krádež rostlin po vysazení. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství, nelze zajistit žádná opatření proti krádeži nebo vandalismu

Předání vlastnického práva k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu.  
  
  
V.  
Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Pro sadební materiál sjednává Zhotovitel záruku na dobu 12 měsíců.  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předá měsíců od předání Díla Objednateli. Záruka se vztahuje zejména na ujmutí dodaného sadebního materiálu, odborně provedenou výsadbu. Nevztahuje se na úhyn rostlin způsobený nevhodnou péčí Objednatele.

VI.  
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
   
V…………….   dne………………….                             V…………….   dne………………….  
 

…………………………………………                              ………………………………………..

Objednatel Zhotovitel