Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/17

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška

Sídlo: 		nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 		00274879

DIČ: 		CZ 00274879

Zastoupený: 	Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SURPMO, a. s.

Sídlo: 		Opletalova ul. 1626/36, Praha 1

IČ: 		45274886

DIČ: 		CZ45274886

Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Sukem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska

500 03 Hradec Králové, Třída ČSA 219

Zmocněnec pro jednání věcná:

Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Praha 4

č. účtu: 	4346922/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 		1598

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.02.2017.

Čl. I

1.	Objednatel a zhotovitel spolu dne 23.02.2017 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") na realizaci 2. části veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov", tj. části „Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Sedloňov“.

2. 	Smluvní strany se z důvodu komplikací při zajišťování doplňujících informací o území vymezeném v zadání územní studie veřejného prostranství "ÚSVP Sedloňov - lokality Z1 a Z69, k.ú. Sedloňov" dohodli na změně sjednaného termínu pro předání příslušné části díla, tj. výše uvedené územní studie veřejného prostranství, a nahrazují proto stávající znění čl. II smlouvy tímto novým zněním:

II.

Doba plnění

1.	Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla - jednotlivé ÚSVP v těchto termínech:

- ÚSVP Sedloňov - lokality Z1 a Z69, k.ú. Sedloňov			do 30.06.2017

- ÚSVP Sedloňov - lokalita Z2, k.ú. Sedloňov				do 31.08.2017

- ÚSVP Sedloňov - lokalita Z17, k.ú. Sedloňov			do 31.12.2017

- ÚSVP Sedloňov - lokality Z18, Z19, Z86 a Z88, k.ú. Sedloňov	do 31.12.2017

3. 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že shora sjednaná změna termínu pro provedení v odst. 2 tohoto článku dodatku č. 1 uvedené části díla nemá žádný vliv na cenu za tuto část díla sjednanou ve Smlouvě.

## Čl. II.

## 1. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 2. 	Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3. 	Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 31.05.2017.

V Dobrušce dne 06.06.2017				V Hradci Králové dne 01.06.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Otisk razítka							Otisk razítka

__________________________			      ______________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta			  	              Ing. arch. Alena Koutová,

vedoucí Projektového střediska