Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0022023

s názvem akce

„Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti“ pro akci “Projektová dokumentace-Přístavba společenské místnosti k pavilonu B (středisko Krásná Lípa)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel 		Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Sídlo:			Křečanská 630, 407 77 Šluknov

zastoupený:		Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka

IČ:			472 74 573

Zástupce ve

věcech technických:	Radim Pluháček, technik DPS

Email/tel.: 	 	dagmar.hlucha@dsskl.cz;    412 386 312

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                         Ludmila Nováčková

sídlo:

číslo účtu:

IČ:                                    16422015

DIČ:                                 CZ6062230515

tel./fax/e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

Při zpracování projektové dokumentace vznikly nepředvídatelní skutečnosti, které jsou popsány v Zápisu o prezentaci a o projednání zpracované projektové dokumentace ze dne 30.4.2023, který je součástí tohoto dodatku. Tyto skutečnosti mají za následek zvýšení ceny předmětu díla.

Změna článku IV. Cena a platební podmínky

ruší se toto znění

| Činnost | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava zakázky stavebně technický průzkum ověření inženýrských sítí návrh dispozice | 90 000,- Kč | 18 900,- Kč | 108 900,- Kč |
| Dokumentace pro stavební povolení | 140 000,- Kč | 29 400,- Kč | - 400,- Kč |
| Dokumentace pro realizaci stavby | 131 000,- Kč | 27 510,- Kč | 158 510,- Kč |
| CENA CELKEM | 361 000,- Kč | 75 810,- Kč | 436 810,- Kč |

Nahrazuje se tímto zněním

| Činnost | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava zakázky stavebně technický průzkum ověření inženýrských sítí návrh dispozice | 90 000,- Kč | 18 900,- Kč | 108 900,- Kč |
| Dokumentace pro stavební povolení | 165 000,- Kč | 34 650,- Kč | 199 650,- Kč |
| Dokumentace pro realizaci stavby | 171 000,- Kč | 35 910,- Kč | 206 910,- Kč |
| CENA CELKEM | 426 000,- Kč | 89 460,- Kč | 515 460,- Kč |

Ostatní ujednání smlouvy č.0022023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku č.1 smlouvy č.0022023 v registru smluv.

Ve Šluknově dne..........................           		Ve Šluknově dne ..............................

Ludmila Nováčková                                                              Mgr. Dagmar Hluchá

......................................................			.......................................................

zhotovitel						     objednatel