**SMLOUVA O DÍLO č. ORM/25/2017/Sl**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatelem**

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtuxxxxxxxxxxxxxxx nebo

 xxxx, Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxx

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxxx, investiční referent objednatele, tel.: xxxxxx, mobil: xxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

na straně jedné

a

**2. Zhotovitelem**

Zhotovitel : Václav Tichý – stavební a tesařské práce

Sídlo : Týnec č. p. 36, 340 21 Janovice nad úUHlavou

IČ : 44637071

DIČ : CZ6305311452

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : xxxxxx

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : Václavem Tichým

 Tel. xxxxxx, e-mail: xxx

Ve věcech technických: Václavem Tichým

 tel.: xxxxx, e-mail:. xxxxx

na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - **Pergola, Klatovy – I. etapa (dále** jen „Dílo“) na pozemkové parcele č. 1408/1 k. ú. Klatovy.

(2.1.) Dílo bude provedeno v rozsahu dodatku k technické zprávě, a to:

**SO 1 Zastřešená pergola** – v rámci I. etapy budou provedena pouze 2 krajní pole (na východní straně) včetně zemních prací a základů, střecha bude mít ve štítu přesah stejný na obě strany – od dřevěného rámu 600 mm.

**SO 2 Dešťová kanalizace** – bude řešen pouze 1 svod (na východní straně) s odkanalizováním do vsakovací jímky v místě odstraněné třešně.

**SO 3 Zpevněná plocha** – bude provedena pouze v ploše 2 krajních polí pergoly s napojením na stávající chodník podél východní a jižní strany

**SO 4 Sadové úpravy** – přesazení pouze 4 ks stávajících keřů na východní straně, nová zeleň a úprava ploch pouze podél 2 polí pergoly, odstranění kořene a zemní práce pro vytvoření vsakovací jímky.

(2.2.) Dílo bude realizováno podle přiložené projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v bodě 2.1. Smlouvy a s těmito změnami oproti přiložené původní PD:

Dřevěná konstrukce pergoly (lepené prvky) bude z kvalitního smrkového dřeva, táhla budou z materiálu pozink, tloušťka skleněného zastřešení pergoly bude tl. 10 mm.

(3) Dílo musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci (technické specifikaci) „Stavba arény se zastřešenou pergolou Klatovy, p. č. 1408/1“ a především dodatku k technické zprávě včetně všech dalších dokumentů, při zahrnutí změn uvedených v této smlouvě, a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

(4) Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

(5) Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **534.242,00 Kč bez DPH**.

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **646.433,00 Kč**.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě vystavené faktury.

(3) Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit 1 x měsíčně. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 - označení Objednatele a Zhotovitele, jejich adresy, sídla, telefon

 - číslo faktury

 - den odeslání a den splatnosti faktury

 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně

 zveřejněn umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným

 v této smlouvě

 - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky

 - označení díla „**Pergola, Klatovy – I. etapa** “

 - razítko a podpis oprávněné osoby

 - údaje dle zákona o dni z přidané hodnoty

(5) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(6) Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené dílo bude aplikován** **režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

(7) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů.

**III. Doba a místo plnění**

(1) Zahájení plnění díla – **01.08.2017**

(2) Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **30.09. 2017.**

(3) Zhotovitel provede dílo na pozemkové parcele č. 1408/1 k. ú. Klatovy.

**IV. Předání a převzetí díla**

(1) Řádně dokončené dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději dne **02.10.2017.**

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklady Zhotovitele.

**V. Záruční doba – zodpovědnost za vady**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek

Smlouvy a projektové dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy), a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami.

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady,

které se projeví v záruční době.

1. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projektové dokumentace nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

1. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

(5) Délka záruční doby:

Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele na 60 měsíců.Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

1. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

1. Objednatel je povinen ohlásit vady Zhotoviteli neprodleně poté, co je zjistí, a to

v předávacím protokolu nebo telefonicky či písemně na adrese Zhotovitele: Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel dále v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

(8) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zhotovitel neodpovídá za vadu, kterou odstranil, uhradí Objednatel Zhotoviteli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady.

(9) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.

**VI. Práva a povinnosti stran**

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

(3) Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, vady budou zaznamenány do předávacího protokolu a objednatel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu VII. čl. (3) této smlouvy.

(4) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VII. Smluvní pokuty**

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1  000 Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním oproti termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty v termínu stanoveném touto smlouvou, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

(4) Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

(5) Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

(6) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

(7) Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

(8) Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

**VIII. Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 30.05.2017 usnesením č. 17.

**IX. Závěrečná ustanovení**

(1) Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

V Klatovech dne ……………… V Klatovech dne 05.06.2017

……………………………… ………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

**Přílohy:**

č. 1 – projektová dokumentace