Dodatek č. 1

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 307/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 	ETP223004

„Instalace nabíjecích stanic v areálech POh -1. Etapa“ – technická studie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:				                  70889988

DIČ:	                  CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ETu Projekt s.r.o.

sídlo:	Pyšná 24, Jirkov 431 11

IČO:	053 46 568

DIČ:	CZ05346568

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 		       Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 37989

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zapracování věcných připomínek z jednání s odbornou firmou ve 20. týdnu 2023. Časový posun nebude mít vliv na termín projednání v IK PŘ.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle SoD:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:                                                                                           nejpozději do 31.05.2023

- předání a převzetí kompletní Studie (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)      dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na  ZVV:                                                       			nejpozději do 09.06.2023

c)   předání a převzetí kompletní Studie (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):

1 měsíc po schválení v investiční komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

……………………………………

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

v Chomutově dne:

…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.

…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.

…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.

…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.

za zhotovitele