Číslo smlouvy:SML233/007/2023

**SMLOUVA O DÍLO**

**NZM Kačina – pasportizace rozvodů SLN**

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.

se sídlem: Polepská 667, 280 02 Kolín

IČO: 28167325

DIČ: CZ28167325

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo:

#### Provedení pasportizace stávajících silnoproudých rozvodů (dále také jen „**Pasport**“) na pobočce Národního zemědělského muzea, s.p.o., Zámek Kačina (dále jen „**dílo**“)

a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou odměnu.

## Zpracování „**Pasportu“** zahrnuje:

### Provedení **průzkumu stávajících projekčních podkladů**, **zaměření** a **průzkumných prací** nutných pro zpracování pasportizace.

### Kontrolu **rozvaděčů**, kontrolu **revizních zpráv** a **projednávání s objednatelem**.

### Zpracovánísamotného **„Pasportu“**.

### **Koordinační práce**, **kompletace** a **tisk**.

Pasport bude zpracován v podrobnostech a kvalitě umožňující objednateli:

#### provádět pravidelnou údržbu elektrických rozvodů a zařízení,

#### zadání následných stupňů projektové dokumentace na rekonstrukci a úpravy elektrických rozvodů.

Pasport bude obsahovat zejména:

#### souhrn a zhodnocení stávající projektové dokumentace silnoproudých rozvodů,

#### souhrn a zhodnocení stávajících revizních zpráv,

#### funkční schéma jednotlivých rozvaděčů,

#### jednopólové schéma silnoproudých rozvodů, strom elektroinstalace.

Pasport bude zpracován pro celý objekt zámku Kačina včetně přilehlých objektů a areálu parku.

# ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Celková odměna za předmět plnění je smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.

Odměna celkem bez DPH: **290 000,- Kč**

DPH 21%: 60 900,- Kč

Odměna celkem včetně DPH: **350 900,- Kč**

Celkovou odměnu uhradí objednatel zhotoviteli po předání „Pasportu“, na základě daňového dokladu (dále „faktura“) a na základě potvrzeného protokolu o převzetí, který bude (alespoň v kopii) přílohou faktury.

## Celková odměna je složena z jednotlivých částí:

### průzkum stávajících projekčních podkladů, zaměření a průzkumné práce v objektu

#### Odměna bez DPH: 141 500,- Kč

#### DPH 21%: 29 715,- Kč

#### Odměna včetně DPH: 171 215,- Kč

### Kontrola rozvaděčů, kontrola revizních zpráv a projednávání s objednatelem

#### Odměna bez DPH: 53 300,- Kč

#### DPH 21%: 11 193,- Kč

#### Odměna včetně DPH: 64 493,- Kč

### Zpracování **„Pasportu“**

#### Odměna bez DPH: 68 800,- Kč

#### DPH 21%: 14 448,- Kč

#### Odměna včetně DPH: 83 248,- Kč

### Koordinační práce, kompletace a tisk:

#### Odměna bez DPH: 26 400,- Kč

#### DPH 21%: 5 544,- Kč

#### Odměna včetně DPH: 31 944,- Kč

## K výše uvedené odměně bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Fakturu zašle zhotovitel elektronicky na e-mailovou adresu xxx.

## Lhůta splatnosti faktury je 40 kalendářních dnů od doručení objednateli. Závazek objednatele k zaplacení faktury je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů a této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Nová doba splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

## Odměna zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí (zejména kompletaci plnění, studium a zajišťování potřebných podkladů, cestovné atd.) a odstranění případných vad. Odměna zahrnuje i všechny práce a činnosti nutné k provedení díla, které nejsou ve smlouvě konkrétně uvedeny.

## Odměna uvedená v tomto článku může být změněna pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

# TERMÍNY PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v následujících termínech:

### část díla **průzkum projekčních podkladů, zaměření a průzkumné práce**:

#### do **90 dní** ode dne účinnosti smlouvy,

### část díla **kontrola rozvaděčů**, **revizních zpráv** a **projednávání s objednatelem**:

#### průběžně při zpracování díla, nejdéle však do 150 dní ode dne účinnosti smlouvy,

### část díla **Zpracování „Pasportu“** včetně koordinace, kompletace a tisku:

#### do **150 dní** ode dne účinnosti smlouvy.

## Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem plnění po dobu delší než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## Zhotovitel není v prodlení s plněním, pokud je plnění závislé na včasném spolupůsobení objednatele a ten je se svým spolupůsobením v prodlení.

## Termíny plnění můžou být přiměřeně prodlouženy, prokáže-li zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodu na jeho straně. Prodloužení termínu plnění se určí adekvátně podle délky trvání překážky. Prodloužení bude smluvními stranami sjednáno či stvrzeno dodatkem ke smlouvě.

# PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

## Objekt a areál sestává z jednotlivých stavebních, resp. provozních objektů, jejichž soupis bude odsouhlasen s objednatelem na začátku prací. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předání pasportu po částech nebo jím specifikovaných celcích.

## Objednatel si vyhrazuje právo požadovat dílčí změny oproti zadání, o svých požadavcích bude včas a písemně informovat zhotovitele. O dohodnutých změnách bude proveden zápis.

## Elektronická podoba Dokumentace bude vždy identická s tištěnou podobou. Veškeré soubory v otevřených formátech musí umožnit plnou editovatelnost.

## Kontrolní dny:

### Pro účely kontroly průběhu provádění díla je zhotovitel povinen účastnit se všech kontrolních dnů během realizace díla, v termínech nezbytných pro řádnou realizaci díla, minimálně však jednou za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Konkrétní termín bude stanoven dohodou smluvních stran.

### Na kontrolních dnech je zhotovitel povinen předložit k projednání dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti, které bude průběžně konzultováno a schvalováno.

### Na kontrolních dnech je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení další postup v rámci provádění díla.

### O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

## Smlouva nezakládá oprávnění zhotovitele jednat jménem objednatele nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních úkonů, které by učinil za objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem objednatele je pro řádné plnění smlouvy nutné, objednatel k takovému jednání zhotoviteli udělí plnou moc.

## Je-li v průběhu provádění předmětu smlouvy zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou dokumentaci, je zhotovitel povinen takové úpravy provést, a to bez dopadu na odměnu. Odměna však může být změněna tehdy, kdy nezbytnost úprav projektové dokumentace či související dokumentace byla vyvolána důvody na straně objednatele.

## Zhotovitel zodpovídá za to, že zpracovaný „Pasport“ je zpracován správně, bezchybně a úplně.

## Zhotovitel je povinen objednatele v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k výkonu jeho povinností dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí.

## Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele.

## Kontaktní osoby za objednatele, uvedené v záhlaví smlouvy, jsou oprávněny vydávat zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provádění předmětu smlouvy, s výjimkou změny smlouvy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele nebo jím pověřené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené bez zbytečného prodlení.

## Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení díla. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou při dokončení díla vráceny.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

## Plnění dle Smlouvy je provedeno řádným dokončením a předáním „Pasportu“ objednateli.

### Způsob předání a schválení „Pasportu“v rozsahu odst.III. čl.1.a):

#### Kontrolu rozpracovaného „Pasportu“ provede Objednatel v rámci kontrolního dne uskutečněného v den odpovídající termínu plnění této části díla

### Způsob předání a schválení „Pasportu“v rozsahu odst.III. čl.1.b):

#### Kontrolu rozpracovaného „Pasportu“ v rozsahu odst.III. čl.1.b) provede Objednatel v rámci kontrolního dne uskutečněného v termínu dle dohody smluvních stran

### Způsob předání a schválení „Pasportu“v rozsahu odst.III. čl.1.c):

#### Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole „Pasportu“ v rozsahu odst.III. čl.1.c) v dostatečném předstihu před termínem plnění. Kompletní „Pasport“, tj. včetně všech zpráv a výkresů, předloží zhotovitel ke kontrole v elektronickém formátu e-mailem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 5 pracovních dnů. Kontrola není předáním díla.

#### Předání kompletního „Pasportu“ provede zhotovitel v termínu dle této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. Protokol o předání není podkladem pro fakturaci.

#### Do 5 pracovních dnů od předání kompletního „Pasportu“ předloží objednatel případné připomínky ve formě soupisu vad a nedodělků. Zhotovitel případné vady odstraní ve lhůtě max. 10 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

#### Po předání „Pasportu bez vad a nedodělků“ vystaví objednatel „Protokol o převzetí“, který je následně podkladem k fakturaci.

### Forma předání Pasportu:

#### Pasport bude zhotovitelem objednateli předán v listinné podobě minimálně ve 3 vyhotoveních a v elektronické podobě. Veškeré soubory budou ve formátu „\*.pdf“ a dále textové části ve formátu „\*.doc“ nebo „\*.xls“, výkresové ve formátu „\*.dwg“.

#### Veškerá listinná Dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné autorizované osoby.

## Objednatel je oprávněn předávané plnění nebo jeho část převzít i v případě, že plnění vykazuje drobné vady, které nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

## V případě nepřevzetí díla, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí a s uvedením náhradní termínu předání a převzetí plnění.

## Plnění je považováno za předané, je-li vystaven protokol o převzetí.

# SMLUVNÍ SANKCE

## Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

### za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním „Pasportu“ v rozsahu odst.III. čl.1.c) a to ve výši 0,3 % z celkové odměny za každý, byť započatý, den prodlení,

### za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad plnění, a to ve výši 1.000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,

### za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, a to ve výši 50.000,- Kč,

## Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním díla vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jakákoli sankce z důvodů ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto škody objednateli.

## V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu odměny.

## Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaných smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

## V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

## Výše plnění uváděná v tomto článku se rozumí bez DPH.

# ZÁRUKA

## Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání a které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „**záruka**“).

## Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku** na zhotovené plnění po dobu **24** kalendářních **měsíců**.

## Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí plnění dle čl. V této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen **odstranit každou vadu** ve lhůtě do **14 dnů**, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění, až do případného rozhodnutí soudu ve sporných případech, nese zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.

## Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

## Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu plnění kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

## Za vadu se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni předání a dále chyby, které znemožňují či ztěžují další využití předaného díla.

## O každé vadě, oznámené objednatelem, sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad a konstatují prodloužení záruky.

# VYŠŠÍ MOC

## Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

## Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, odměně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## Za vyšší moc se nepovažují případy šíření onemocnění COVID 19.

# ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

## Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

## Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění jejího předmětu, tj. do úplného vypořádání veškerých závazků smluvních stran dle této smlouvy. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

## Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

## Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:

### plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

### bude zřejmé, že se zhotovitel dostane do prodlení s plněním, byť jen jediného dílčího plnění a zhotovitel nepřijme nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než 14 kalendářních dní, nebo

### v insolvenčního řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

## V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením předmětu smlouvy je oprávněn zadat dokončení předmětu smlouvy třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení plnění jiným zhotovitelem ke zvýšení odměny, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

## Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část odměny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na plnění do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené plnění převzít.

## Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady plnění, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy.

## Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s občanským zákoníkem učinit tyto kroky:

### zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech provedených prací na předmětu smlouvy,

### zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou fakturu a předá jej neprodleně objednateli k odsouhlasení,

### zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí rozpracované části předmětu smlouvy, odměna bude přiměřeně upravena s přihlédnutím k možnostem jeho dalšího využití,

### obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně,

### smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady a škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo pro okolnosti vylučující odpovědnost.

# REALIZAČNÍ (PROJEKTOVÝ) TÝM

## Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, jehož součástí je:

#### autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.

## Pokud v průběhu prací zhotovitel zjistí, že je třeba realizační tým rozšířit např. o další specialisty, není tato skutečnost důvodem k navýšení odměny dle smlouvy.

## Pokud zhotovitel využije při své činnosti služeb třetích subjektů, odpovídá za takové činnosti stejně, jako by je provedl sám.

# LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

## Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání plnění objednateli výhradní licenci užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorsko-právní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „**licence**“).

## Zhotovitel se zavazuje, že práva poskytovaná objednateli jako výhradní sám neužije, ani je neposkytne jiné osobě. Zhotoviteli náleží právo své plnění veřejně prezentovat po předchozím souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodepře.

## Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat plnění, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby.

## Cena licence je zahrnuta v odměně dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen ošetřit svůj smluvní vztah k jednotlivým členům realizačního týmu tak, aby nemohlo dojít k narušení či zpochybnění práv objednatele plynoucích z licenčních ujednání smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

## Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.

## Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## Zhotovitel si je vědom, že objednatel je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky a tato smlouva, všechny její přílohy a dodatky mohou být zveřejněny. Poskytnutí informace o příjemci a rozsahu veřejných prostředků se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

## Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů dle platných českých právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat příslušným orgánům státní správy jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

## Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a obecným nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění pro účely této smlouvy a s osobními údaji je zhotovitel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění dle této smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

## Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

## Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které se na realizaci předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti, jsou proškoleny z problematiky BOZP a jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel se současně zavazuje plnit závazky plynoucí z uzavřených smluv se svými poddodavateli, týkající se předmětu tohoto plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

## Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Povinnost uveřejnění této smlouvy a poskytování informací za podmínek uvedených touto smlouvou tím není dotčena.

## Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím předmětu, odměně, či hodnotě a datu jejího uzavření bude uveřejněna ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní strany tak výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v této smlouvě v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí výhradně objednatel.

## Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se na smlouvu povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění. Nebude-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, platí, že je od počátku zrušena.

## Uzavírá-li se smlouva v listinné podobě, vyhotovují se tři vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se smlouva v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

## Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Kolíně dne |
| Objednatel  ………………………………………………………… Národní zemědělské muzeum s.p.o. | Zhotovitel  …………………………………………………… ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. |