Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel:

Edel Unit, s.r.o.

Příčná 3374/12

787 01 Šumperk

IČ: 02858649 / DIČ: CZ02858649

Zastoupený: Lukáš Sekanina - jednatel

Tel.: + 420 778 003 140

E-mail: edelunit@seznam.cz

jako zhotovitel na straně jedné

a

Objednatel:

Gymnázium Uničov:

Gymnazijní 257, 783 91 Uničov

IČO:  00601756

Zastoupený : Mgr. Roman Riedl - ředitel školy

Tel.: 585 081 112

uzavírají  podle  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.  občanského  zákoníku  tuto

Smlouvu o dílo:

Preambule

Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a svých odborných znalostí plnit úkoly a operace obsažené v předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dále se zavazuje řádně dokončené dílo předat v termínu stanoveném touto smlouvou. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj sjednanou cenu (čl. 3. Smlouvy).

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednavatele dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednavateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednavatele chemické čištění otopného systému ve výše uvedené nemovitosti Objednatele dle cenové nabídky , která je přílohou této smlouvy.

2. Místo a doba provedení díla

2.1. Místo plnění:  Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, 783 91 Uničov

2.2. Objednatel touto smlouvou prohlašuje, že je oprávněn udělit a uděluje Zhotoviteli nebo osobám s ním spolupracujícím právo vstupu do nemovitostí, ve kterých bude prováděno dílo.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo dle čl. 1.1. v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 8.6.2023

Termín dokončení prací: 9.6.2023

2.4. Dílo bude předáno spolu s potvrzeným předávacím protokolem.

3. Cena díla

3.1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH……………………...206.500 Kč

DPH 21% …………………………….…43.365 Kč

Cena celkem včetně DPH……...249.865Kč

3.2. Jestliže se v průběhu plnění díla vyskytnou nepředvídatelné vícepráce, případně bude rozsah prací větší, než bylo původní zadání Objednatele (viz. Cenová nabídka ze dne 17.1.2023) , je možno po jejich zdůvodnění, položkovém ocenění a na základě schválení Objednavatelem tyto vícepráce formou dodatku k této smlouvě o dílo uplatnit.

4. Platební podmínky

4.1. Po splnění předmětu díla dle článku 1. Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit na účet Zhotovitele platbu ve výši 100% ceny Díla dle bodu 3. Smlouvy, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem.

4.2. Splatnost daňových dokladů je 10 dní ode dne doručení Objednateli.

4.3. Za prodlení s úhradou faktury za provedení díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,02 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Záruka

5.1. Na provedené práce poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.

5.2. Pokud Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady způsobené prací Zhotovitele na díle, bude Objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě Objednatele v předem dohodnutém termínu.

.6. Ostatní ujednání

6.1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu práce, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření.

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy.

6.3. Zhotovitel se zavazuje k provádění průběžného a konečného úklidu v místě plnění předmětu díla.

6.4. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do prostor určených k provádění prací (technické prostory se stoupačkami a páteřním rozvodem tepla), vodu z vodovodního řadu a otevření všech termostatických hlavic v systému na plný průtok.

6.5. V případě, že Zhotovitel nebude moci dílo zhotovit z důvodů na straně Objednatele, zejména proto, že v den realizace díla Objednatel

- nezajistí přístup do prostor určených k provádění prací,

- nezajistí pro Zhotoviteli přístup k vodovodnímu řádu,

je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Smluvní pokutou není

dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní od jejího vyúčtování Zhotovitelem Objednateli.

6.6. Vícepráce nad rozsah díla stanovený touto smlouvou budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

6.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli případně třetím osobám při provádění díla.

Vzniklé škody je zhotovitel povinen uhradit nebo na vlastní náklady odstranit.

7. Ustanovení přechodná a závěrečná

7.1. Objednatel a Zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem pečlivě zvážili, s jejím o obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná okolnost, která by bránila či znemožňovala řádná plnění dle smlouvy.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

7.4. Změnu smlouvy je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

V Uničově dne: 1.6.2023	V Šumperku dne: 1.6.2023

……………………………………………………..…

…………………………………………..…………………..

Mgr. Roman Riegl - ředitel školy

Lukáš Sekanina - jednatel