|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | LITURUM s.r.o.  jednatel pan Zdeněk Pfleger  Slovanská alej 1775/12  326 00 Plzeň  e-mail: info@liturum.cz  IČ: 07474610 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
| CN ze dne 17.05.2023 |  | Malina F. / 354 922 275 | 31. 05. 2023 |

**OBJEDNÁVKA**

**„Očištění a nátěr výložníků umístěných na sloupech trakčního vedení VO v Mariánských Lázních“**

V souladu s naší poptávkou a vaší cenovou nabídkou ze dne11.5.2023, objednáváme u Vás provedení obnovy nátěru ocelových výložníků umístěných na sloupech trakčního vedení MHD v Mariánských Lázních.

**V ulicích Tepelská a Skalníkova** se jedná se o provedení očištění stávajícího povrchu výložníku osvětlení, od mechanických nečistot (mech, plíseň, barva, celková zašlost kovového povrchu). **Následně se provede základní nátěr barvou epoxid dvousložkový EP 80 flex šedý, a poté jako finální, krycí nátěr bude aplikován nátěr polyuretan dvousložkový PU 08 RAL 7040 šedý.**

**V ulici Masarykova** se jedná se o provedení očištění stávajícího povrchu výložníku lamp, dále dle výše uvedeného stávajícího technologického postupu, **avšak s vrchním nátěrem odstínem RAL 9010.**

Výše uvedené činnosti budou provedeny z montážní plošiny. Při realizaci opravy je nutné prostor stavby zabezpečit proti možnému vstupu k místu stavby ze strany příchozích a celkového uzavření včetně osazení výstražných cedulí oznamujících, zákazu vstupu k prováděným pracím na stavbě.

Oprava bude realizována dle Vámi navržených položkových prací uvedených v cenové nabídce, která je součástí objednávky dodávaných prací.

Ukončení prací bude doloženo předávacím protokolem, kontrolou provedení na místě, s uvedením záruky na **provedené práce v délce 60 měsíců od termínu předání ukončených prací. Během provádění nátěrů, vyzve zhotovitel objednatele k možné kontrole provádění a zjištění kvality nátěrů výložníků.**

Po skončení oprav bude prostor staveniště řádně uklizen a související okolní plochy uvedeny do původního stavu.

Termín plnění: od 31.5. 2023 do na 15 6. 2023

Celková cena za provedení nátěrů dle cenové nabídky: výložníky v ulici Tepelská – 19 ks x 540,-Kč

výložníky v ulici Skalníkova – 10 ks x 540,-Kč

výložníky v ulici Masarykova – 9 ks x 3 820,-Kč

**Celková cena bez DPH: 50 040,-Kč.**

Fakturace a platební Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu

podmínky: ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. O daní z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Převzal: Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru IaD