## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Regionální muzeum v Mikulově

příspěvková organizace

Sídlo:		Zámek 1/4,692 01 Mikulov

IČ:		00089613

DIČ:		CZ00089613

Bankovní ústav:		xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: 		Mgr.Petr Kubín  – ředitel

Tel.:		xxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 	                          Vojtěch Vymyslický

Sídlo:          	                          Spálený Kopec 621

IČ:	      	                          16290224

DIČ:	      			 CZ5805061493

Bankovní ústav:                          xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	                          xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Vymyslický Vojtěch

E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

  - Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Zhotovitel je fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

  - Předmětem Smlouvy je zhotovení opravy (dále také dílo):

Název díla:                Zámek Mikulov - oprava prostor Dílny

- Oprava omítek, vybroušení a lakování parket, malby viz. příloha rozpočet

  - Dílo není projektovou dokumentací členěno na stavební objekty

- LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 12.06.2023

  - Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do: 30.06.2023

- CENA DÍLA

  - Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši dle nabídky a položkového rozpočtu

    - Cena díla bez DPH      177.987,56-Kč

    - DPH  21%                     37.377,39-Kč

4.1.4     celkem s DPH              215.364,95-Kč

- ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se nesjednává.

  - Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se nesjednává.

  - Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Občanským zákoníkem

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

  - Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V  Mikulově dne 08.06.2023                                                        V Mikulově dne 08.06.2023

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: