DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. D/2472/2021/PŘ na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ## uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami, níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

- SMLUVNÍ STRANY

- Zlínský kraj

Sídlo:					třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zástupce:				Ing. Radim Holiš, hejtman

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

- ve věcech technických:		XXXXX

IČO:					70891320

DIČ:					CZ70891320, je plátce DPH

Bankovní ústav:			Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:				1827552/0800

ID datové schránky:			scsbwku

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXX

Telefon:				XXXXX

E-mail:					XXXXX

(dále jen „Objednatel“)

MgA. Zbyněk Baladrán

Sídlo:					Farní 533/3, Praha 6, 160 00

Zástupce:				MgA. Zbyněk Baladrán

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:		MgA. Zbyněk Baladrán

- ve věcech technických:		MgA. Zbyněk Baladrán

IČO:					64755169

DIČ:					XXXXX

Zapsaný v OR:

Bankovní ústav:			XXXXX.

Číslo účtu:				XXXXX

ID datové schránky:			6zjms9h

(dále jen „Zhotovitel“)

- ÚvodnÍ ustanovení

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 20. 12. 2021 uzavřely smlouvou o dílo č. D/2472/2021/PŘ, ve znění jejího dodatku č. 1 (D/2472/2021/PŘ/1) uzavřeného dne 15. 3. 2022 a dodatku č. 2 (D/2472/2021/PŘ/2) uzavřeného dne 13. 9. 2023, jejímž předmětem plnění bylo zejména zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně (dále jen „Smlouva“).

  - Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy je posunutí realizace samotné stavby a dodávky interiéru oproti předpokládanému termínu realizace, ke kterým je povinen dle Smlouvy Zhotovitel provést autorský dozor, a to s novým předpokládaným datem ukončení realizace do 31. 12. 2024.

- PŘEDMĚT DODATKU - změna smlouvy

3.1	Odstavec 3.10 článku 3 Termíny a místo plnění Smlouvy se mění následovně:

Autorský dozor bude Zhotovitel provádět v průběhu realizace stavebních prací a dodávky expozice a interiéru, dle předpokladu od 1. 2. 2023 do  31. 12. 2024.

3.2	V článku 1 Smlouvy se na straně Objednatele mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických z původní XXXXX, nově na XXXXX

- ZávĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku 3. tohoto dodatku není tzv. podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR a o uveřejnění tohoto dodatku bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech smluvních).

  - V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vystaven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, přičemž si tento přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne 			                       V Praze dne

_________________________			_________________________

Ing. Martin Kobzáň				MgA. Zbyněk Baladrán

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.