# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20/2018

# Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# Smluvní strany

# 1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

DSP a.s.

Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice

Zastoupený: Ing. Františkem Haburajem, členem představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Holý

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.			č. ú. 43-3784580237/0100

IČ: 27555917							DIČ: CZ27555917

Tel: 777 241 832						E-mail: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovaní projektové dokumentace „PD Rekonstrukce komunikace K Dubině, Pardubice - Svítkov“.

- Článek č. II se mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádně provedené dílo:

  - Celková cena za dodání PD ve stupni DUR bez DPH:	    135.000,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve stupni DUR včetně DPH:	163.350,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu I:	83.000,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu I:          100.430,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu II:	80.000,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu II:	96.800,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu III:	77.000,00 Kč

  - Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu III:        93.170,00 Kč

  - Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 	500,00 Kč

  - Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH:	605,00 Kč

- Článek č. III se mění takto:

1. Dodavatel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

b. 	Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo 	souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.06.2023

Částka se navyšuje z důvodu požadavku zhotovitele projektové dokumentace. Kvůli související akci, rekonstrukci vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., byla vyvolána změna projektové dokumentace. K vyvolaným změnám úpravy projektové dokumentace došlo ve všech etapách stavby. Ze stejného důvodu dojde i k prodloužení termínu odevzdání hotové projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………….	…………………………..

PhDr. Petr Králíček                                                                   Ing. František Haburaj

starosta MO Pardubice VI                                                         člen představenstva