Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. zhotovitele SOD 0523				       č. objednatele SML2023-023.01-INV518

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem:

„Stavební úprava bytu č.5, Šířava č.p. 482/19“

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti

Ve věci technických	: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

Ing. Jan Kovář, technický dozor

Ing. Lucie Kopečková, technický dozor

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: XXXXXXXXXX

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

Středomoravské stavby s. r.o.

Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, 750 02

Statutární zástupce	: Rudolf Šramek, jednatel

IČ			: 496 89 053

DIČ			: CZ496 89 053

Bankovní účet		: XXXXXXXXXXXX

Telefon		: 581 219 378

Email			: stredostavby@stredostavby.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 21970

(dále jen zhotovitel)

1.3.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňujících  údajů.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v rozsahu předmětu díla (provedení bouracích prací a vyspecifikováním konkrétního vybavení koupelny a WC) a dále v ceně za dílo.

Objednatel zajistí bourací práce na vlastní náklady.

Tyto více a méně práce jsou vyčíslené ve změnových listech ZL01 méně práce a ZL02 více práce.

V. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:

Původní cena					570 129,45 Kč bez DHP

ZL01 méně práce			          - 112 265,59 Kč bez DHP

ZL02 více práce			           + 78 153,46 Kč bez DHP

Celková cena díla (včetně dodatku č.1)	536 017,32 Kč bez DHP

Závěrečná ustanovení

1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.

1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Změnové listy

V Přerově dne 29.04.2023	                                      V Přerově dne 29.04.2023

Za zhotovitele:    						    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Rudolf Šramek				      	         	  Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti	                                 			Ředitel společnosti