# SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

# občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

# na zpracování  objemové studie na akci:

# „SÚS Valašské Klobouky – Sklad soli a solankové hospodářsví“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                         CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			LP projekce s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		29302382

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXX

Jednající:			Ing. Lukáš Peniaško

Kontakt:                                          +420 XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

  - Dílem se rozumí:

Zpracování Objemové studie na výstavbu nového objektu skladu pro zásobu posypové soli a technologické zařízení na výrobu solanky. Objekty budou umístěny v západní části areálu střediska SÚS Valašské Klobouky – Sychrov na parc.č. 1322/2. Kapacita skladu soli bude 2000 t, technologické zařízení na výrobu solanky bude přemístěno z původního objektu v SV části areálu (výrobní kapacita bude zachována stávající).

  - Studie bude zpracována v následujícím členění a bude obsahovat zejména:

    - Průzkumy a doměření stávajícího stavu území a zajištění průzkumů a posouzení, potřebných pro zpracování Studie.

    - Textová část bude obsahovat zejména:

Posouzení technického stavu a kapacit stávajících objektů pro uskladnění soli a výrobu solanky, Návrh stavebně technického řešení nových objektů a souvisejících technologických zařízení (vyhodnocení použitelnosti stávajících), Návrh napojení nových objektů na inženýrské sítě (vč nakládání s dešťovými vodami), Návrh dopravního řešení pohybu silniční techniky a zásobování skladu soli (grafické znázornění pohybu vozidel s poloměry otáčení apd.), Návrh členění stavby na Stavební objekty, Propočet celkových nákladů (vč projektové přípravy a odkupu pozemků), Předpokládaný Harmonogram následující projektové přípravy a realizace stavby, Seznam průzkumů a posudků, nutných pro zpracování dalších stupňů PD, Dokladová část (konzultace a projednání s dotčenými subjekty přípravy a realizace akce.

    - Výkresová část bude obsahovat zejména:

- SITUACE širších vztahů

- SITUACE stávajícího stavu řešeného území

- SITUACE koordinační nového stavu řešeného území

- SITUACE vymezení území pro oddělení a odkup pozemků pro realizaci stavby

- STAVEBNÍ VÝKRESY (zjednodušené) navržených objektů

- 3D VIZUALIZACE

    - Inženýrská činnost bude obsahovat zejména:

- Projednání a konzultace se zástupci uživatele, dotčenými orgány následných správních řízení, potřebné pro zpracování díla.

- Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla informovat objednatele o stavu prací formou výrobních výborů a konzultací. Před dokončením díla provede zhotovitel prezentaci díla na vedení společnosti SÚS.

- SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE – PODKLADY

- Situace koordinační – technická mapa zaměření areálu SÚS – Val. Klobouky (předáno v digi formátu, zpracovatel – GEA Uh. Brod XXXX mob +420 XXXXXXXXX mail XXXXXX

- Konzultace a informace o stávajícím provozu SÚS a požadovaných parametrech a kapacitách nového řešení, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli zástupce objednatele p. Daniel Psota (provozní mistr střediska SÚS V.K.) mob: XXXXXXX mail: XXXXXXXXXX

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dokumntace dle odst. 2.3. bude předána objednateli do 15.08. 2023.

  - Termín dle odst. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky objednatele, podklady od dotčených orgánů apd).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti.

  - Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.

- CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná.

  - Celková cena:  98.000,- Kč bez DPH (118.580,-Kč vč DPH)

  - Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele.

  - Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

  - Dokumentace bude vyhotovena v 6-ti listinných vyhotoveních a jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu pdf, a dále v editovatelném formátu dwg/dxf, doc, xls, a v souřadném systému S-JTSK.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

  - Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

  - Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu, dohodnutém mezi smluvními stranami.

  - Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám a s ohledem na cenu díla bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této smlouvy.

  - Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním Dokumentace dle odst. 4.1. je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši XXX,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XX % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.

  - V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

  - Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (s vyjímkou dle odst. 4.2.), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

  - Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem.

V…………………… dne 8.6.2023…	V…………………… dne 8.6.2023

____________________________				     ______________________________

Objednatel 	Zhotovitel

...............................................				     ................................................

Libor Lukáš		              		                               Lukáš Peniaško

jednatel společnosti		                                                      jednatel společnosti