# **Příloha 2 - Harmonogram prací**

Software bude implementován dle následujícího harmonogramu:



Harmonogram obsahuje jednotlivé pracovní balíčky:

* WP1 – Definice a požadavky
	+ ukončení 31.7.2023
* WP2 – Návrh a implementace komponent sběru dat
	+ ukončení 15.12.2023
* WP3 – Implementace analytických komponent
	+ ukončení 15.3.2024
* WP4 – Testování a implementace zpětné vazby
	+ ukončení 30.4.2024
* WP5 – Syntéza projektu
	+ ukončení 15.5.2024

Dále se předpokládá ukončení úkolu 3.1 “Vytvoření testovacích dat provozovatelů pomocí implementovaného prototypu” 15. 1. 2024.