# Příloha 2 - Harmonogram prací

Software bude implementován dle následujícího harmonogramu:

Harmonogram obsahuje jednotlivé pracovní balíčky:

- WP1 – Definice a požadavky

  - ukončení 31.7.2023

- WP2 – Návrh a implementace komponent sběru dat

  - ukončení 15.12.2023

- WP3 – Implementace analytických komponent

  - ukončení 15.3.2024

- WP4 – Testování a implementace zpětné vazby

  - ukončení 30.4.2024

- WP5 – Syntéza projektu

  - ukončení 15.5.2024

Dále se předpokládá ukončení úkolu 3.1 “Vytvoření testovacích dat provozovatelů pomocí implementovaného prototypu” 15. 1. 2024.