Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1301/2022

Název díla:

PD Žatec - podlaha garáži pro NA

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Blatrysk, s.r.o.

sídlo:	Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČO:	60721634

DIČ:	CZ60721634

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 
č. 16563

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. IV. CENA

- Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Smluvní cena za dílo:	288.958,00 Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je větší míra degradace původního betonového povrchu po jeho odfrézování, kterou nebylo možné zjistit před zahájením prací, a proto je nutné provést navíc zpevnění trhlin a výtluků na ploše 155 m2. Dle původní jednotkové ceny (250 Kč bez DPH/m2) se jedná o vícepráce za celkem 38750 Kč bez DPH.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele