**Smlouva o dílo**

**Smluvní strany**

1. **Zadavatel: Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace**

se sídlem: Rokytnice č. p. 1, 751 04 Rokytnice

IČ: 61985911

Jednající: JUDr. Eva Fabová, ředitelka

bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

* ve věcech smluvních: JUDr. Eva Fabová, ředitelka
* ve věcech technických ing. Tomáš Červený - správce

**a**

1. **Zhotovitel:** **AMBRA –Trade, s.r.o.**

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25 37 88 30, DIČ: CZ25378830

Jednající:. Pavel Svoboda, jednatel společnosti

bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Svoboda, prokurista společnosti

- ve věcech technických: Simona Rychlá, vedoucí obchodního oddělení

nebo jiní písemně zmocnění pracovníci

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na tomto znění smlouvy:

**I. Předmět díla**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele dílo a zadavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem této smlouvy je vybavení pracovny a výměna obložení, vč. vynášení a montáže.

Rozsah díla je stanoven přílohou:

cenová nabídka ze dne 15. 5. 2023

1. Místem plnění je: sídlo zadavatele

**II. Cena díla**

1. Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky jako cena smluvní:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** | **DPH** | **celkem vč. DPH** |
| **Cena díla celkem** | 291.594,-- | 57.667,-- | 349.261,-- |

1. DPH bude účtováno ve výši stanovené příslušným právním předpisem platným ke dni předání díla.

**III. Placení a platební podmínky**

1. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
2. Fakturu je povinen zhotovitel vystavit a předat zadavateli nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla. Zaplacením faktury se rozumí připsání částky na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Splatnost předložených faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je zadavatel. Vlastníkem movitých věcí použitých ke zhotovení díla je zhotovitel, a to až do doby úplného zaplacení díla zadavatelem. Nebezpečí škody na věci použité ke zhotovování díla nese zhotovitel do doby převzetí díla nebo jeho části zadavatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. V případě, že zadavatel nezaplatí sjednanou cenu díla ani v náhradním termínu, který stanoví zhotovitel, je zhotovitel oprávněn nezaplacené movité věci, které použil na realizaci díla odebrat a odvézt. Za tím účelem zadavatel výslovně souhlasí s tím, aby zhotovitel vstoupil do prostor, kde se tyto věci nachází, a tyto si odebral.
6. Zhotovitel na zakázku poskytne náhradní plnění v plné výši.

**IV. Doba plnění**

1. Zadavatel požaduje dodání díla do 31.7. 2023

**V. Smluvní pokuty**

1. Při nedodržení termínů dle čl. IV. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny nepředaného díla za každý započatý kalendářní den, o který bude výše uvedený termín překročen.
2. V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury za provedené práce zaplatí zadavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené ceny díla, za každý den prodlení.
3. Pro případ odstoupení smluvních stran od smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností dle čl. IX. se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % ze stanovené ceny díla k tíži druhé strany.
4. Uplatněné smluvní pokuty je zhotovitel i zadavatel povinen uhradit na základě faktury vystavené zadavatelem (zhotovitelem) v termínu její splatnosti. Tyto faktury budou kompenzovány s již vystavenými.
5. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody není sjednanými smluvními pokutami dotčena.

**VI. Jakost a záruka**

1. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a bude odpovídat ČSN.
2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku (záruční lhůta) v délce 24 měsíců na jakost díla, tzn., že dílo bude po určenou dobu způsobilé pro použití smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitele zadavateli za přítomnosti uživatele.

**VII. Ujednání o provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků zadavatele, viz. osoby oprávněné jednat.

2.Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k omezení provozu zadavatele. Práce lze provádět denně i o sobotách

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

* dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy
* zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to vyžadují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.

1. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání zadavatele nebo po předchozím písemném souhlasu zadavatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.
2. Dodatečné výkony (vícepráce či vícenáklady) budou uhrazeny pouze na základě předchozího písemného schválení a vyžádání zadavatelem. K jejich ocenění budou sloužit odsouhlasené ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací neobsažených v nabídce zhotovitele individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená zadavatelem.
3. Smluvní strany si odsouhlasily veškeré materiály, povrchové úpravy, barevnosti a detaily ovlivňující architektonický výraz zhotoveného díla dle přílohy smlouvy a veškeré případné změny budou řešeny dodatkem smlouvy.
4. Zadavatel umožní zhotoviteli, v průběhu provádění díla a po jeho skončení, označit místo plnění informačními cedulemi, ze kterých bude zřejmé, kdo realizuje dílo včetně kontaktu na zhotovitele.

**VIII. Předání a převzetí díla**

1. Konečné předání a převzetí celého díla mezi zadavatelem a zhotovitelem proběhne pochůzkou na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 30 kalendářních dnů.
2. V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla zadavatelem k termínu předání a převzetí díla nebude dílo převzato až do jejich odstranění.
3. Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci platí takové okolnosti, nezaviněné žádnou ze smluvních stran, které smluvní strana nemohla při normální péči a opatrnosti předvídat resp. jim zabránit a za něž neodpovídá, jestliže nastaly po vzniku smlouvy a pokud zabraňují řádnému nebo včasnému splnění závazků. Za takové okolnosti se považují např. živelné pohromy, válka, stávka a jiné podobné na vůli stran nezávislé okolnosti s výjimkou těch okolností, které vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů zavázané smluvní strany a dále překážek plnění, jež smluvní strana je povinna překonat nebo odstranit, jako např. nedostatek úředního povolení, jakož i okolností, které nastaly až v době, kdy smluvní strana byla již v prodlení. Nastanou-li okolnosti, které mají povahu vyšší moci bránící splnění závazků zadavatele a nebo zhotovitele ze smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností stranami přiměřeně o dobu, během které takové okolnosti a jejich následky budou účinkovat.

**IX. Odstoupení od smlouvy**

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého narušení, případně znemožnění hlavního provozu zadavatele, hrubého porušení bezpečnostních předpisů

**X. Řešení sporů, rozhodčí doložka**

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, budou tyto řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou takové spory rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to třemi rozhodci vybranými ze seznamu rozhodců vedeným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, přičemž každá ze smluvních stran zvolí jednoho rozhodce, kteří se pak dohodnou na třetím rozhodci. Pro případ, že nedojde k dohodě o třetím rozhodci, určí třetího rozhodce předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. V případě, že jedna ze stran neurčí svého rozhodce do 30 dnů ode dne, kdy ji zvolení rozhodce oznámí druhá smluvní strana, spor bude rozhodnut pouze tímto jedním rozhodcem.

**XI. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede zadavatel po podpisu

smlouvy oběma smluvními stranami.

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Přílohami této smlouvy jsou, pokud neodporují jednotlivým ustanovením smlouvy tyto přílohy:

- č.1 Cenová nabídka

Ve Frýdku-Místku, dne .............................. V Rokytnici., dne .......................

Za zhotovitele: Za zadavatele:

Pavel Svoboda JUDr. Eva Fabová

jednatel společnosti ředitelka

AMBRA –Trade, s. r. o. Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **AMBRA - Trade, s.r.o.** |  |
| **Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek** |
| IČ: 25378830 |
| DIČ: CZ 25378830 |
|  |
| Bankovní spojení: |
| Číslo účtu: |
| **tel.:** |  |
| **fax:** |  |
| **e-mail:** |  |
|  |  |
|  |  |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | |
|  |  |
| Cenová nabídka č.: | **CN - G230359B-73-16.** |
| Nabídka pro: | **Domov na Zámečku - Rokytnice** |
| Název akce: | Vybavení pracovny a výměna obložení |
| Datum zpracování nabídky: | 15.5.2023 |
|  |  |
|  |  |
| Platnost cenové nabídky: | 1 měsíc |
| Termíny dodání od data objednání: | 6 -10 týdnů |
| Záruční lhůty: | 24 měsíců |
| Platební podmínky: | faktura se splatností 14 dní |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Popis cenové nabídky:** |  |
| **Kancel.nábytek v provedení lamino - dle jednotlivých místnosti** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Náhradní plnění:** |  |
| **Společnost Ambra-Trade, s.r.o., splňuje podmínku dle § 81, odst.2, písm. b, zákona č. 435/2004 Sb** | |
| **o zaměstnanosti, na jejímž základě poskytuje NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.** | |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka č.: CN - G230359B-73-16. - Domov na Zámečku - Rokytnice** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Vybavení pracovny a výměna obložení** | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Kancel.nábytek v provedení lamino - dle jednotlivých místnosti** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **P.č.** | **Označ.** | | **Popis** | **Mj** | | **ks** | | **Cena/ks bez DPH** | **Celkem bez DPH** | | **Celkem vč. DPH** | | **DPH v %** | |
|  |  | | **a) Domov pro seniory - pracovna 59** | | | | | | | |  | |  | |
| 1. | **AT ST PRAC** | | Stůl pracovní, 1600x750x800 mm, horní deska tl. 36 mm, podnož lamino | ks | | 2 | | 7 356 Kč | 14 712 Kč | | 17 802 Kč | | 21 | |
| 2. | **AT ST PRIST** | | Stůl přístavný, 1600x750x400 mm, horní deska tl. 36 mm, podnož lamino | ks | | 1 | | 5 642 Kč | 5 642 Kč | | 6 827 Kč | | 21 | |
| 3. | **AT NAST** | | Nástěnka, 1600x620x36 mm, rám lamino, výplň hobra + látka | ks | | 1 | | 5 337 Kč | 5 337 Kč | | 6 457 Kč | | 21 | |
| 4. | **AT SKR A** | | Skříňka policová, 800x961x400 mm, 1x police volná, 1x zámek A/C, LED osvětlení | ks | | 2 | | 8 050 Kč | 16 100 Kč | | 19 481 Kč | | 21 | |
| 5. | **AT KM** | | Kontejner mobilní, 394x633x600 mm, 4x zásuvka, BEZ zámku | ks | | 1 | | 8 437 Kč | 8 437 Kč | | 10 208 Kč | | 21 | |
| 6. | **AT KM B** | | Kontejner mobilní, 394x633x600 mm, 4x zásuvka, 1x centrální zámek B | ks | | 1 | | 9 530 Kč | 9 530 Kč | | 11 532 Kč | | 21 | |
| 7. | **AT NAST B** | | Nástěnka, 1580x620x36 mm, rám lamino, výplň hobra + látka | ks | | 1 | | 5 287 Kč | 5 287 Kč | | 6 398 Kč | | 21 | |
| 8. | **AT SKR D** | | Skříňka policová, 800x1572x400 mm, 3x police volná, 1x zámek C | ks | | 1 | | 9 315 Kč | 9 315 Kč | | 11 271 Kč | | 21 | |
| 9. | **AT SKR C** | | Skříňka policová, 800x761x400 mm, 1x police volná, 1x zámek C | ks | | 1 | | 6 142 Kč | 6 142 Kč | | 7 432 Kč | | 21 | |
| 10. | **AT SKR AA** | | Skříňka policová, 800x961x400 mm, 1x police volná, 1x zámek C | ks | | 1 | | 8 771 Kč | 8 771 Kč | | 10 613 Kč | | 21 | |
| 11. | **AT SKR B** | | Skříňka policová, 800x961x400 mm, 1x police volná, 1x zámek B, LED osvětlení, 1x prodloužený bok | ks | | 1 | | 8 287 Kč | 8 287 Kč | | 10 028 Kč | | 21 | |
| 12. | **AT SKR ŠAN** | | Skříňka policová - šanonová, 500x1948x580 mm, 4x police volná, 1x zámek C/C | ks | | 2 | | 9 201 Kč | 18 403 Kč | | 22 267 Kč | | 21 | |
| 13. | **AT SKR ŠAT** | | Skříňka šatní, 500x1948x580 mm, 2x police volná, 1x šatní tyč | ks | | 2 | | 8 659 Kč | 17 319 Kč | | 20 956 Kč | | 21 | |
|  |  | | **b) Police** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 14. | **AT POL** | | Police, 1400x300x36 mm, 3x konzole | ks | | 2 | | 2 797 Kč | 5 595 Kč | | 6 770 Kč | | 21 | |
|  |  | | **c) Pokoj 90 C** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 15. | **AT SKR SES D** | | Sestava skříní s nástavcem, 1200x2200x500 mm, 10x police volná, zámek A/A, B/B | ks | | 2 | | 19 808 Kč | 39 615 Kč | | 47 934 Kč | | 21 | |
| 16. | **AT OS D** | | Odkládací stěna, 800x1900x18 mm, 6x háček | ks | | 1 | | 2 881 Kč | 2 881 Kč | | 3 486 Kč | | 21 | |
| 17. | **AT POL D** | | Police, 800x250x36 mm, kotvení na trny | ks | | 2 | | 2 153 Kč | 4 306 Kč | | 5 211 Kč | | 21 | |
| 18. | **AT ST D** | | Stůl, 800x760x800 mm, horní deska tl. 36 mm, podnož lamino | ks | | 1 | | 11 141 Kč | 11 141 Kč | | 13 480 Kč | | 21 | |
| 19. | **AT ST KONF D** | | Stůl konferenční, 900x540x600 mm, horní deska tl.36 mm, nohy AL čtvercové | ks | | 1 | | 9 823 Kč | 9 823 Kč | | 11 886 Kč | | 21 | |
| 20. | **AT SKR BOT** | | Botník, 700x800x400 mm, 2x police volná, 8x vzdušník | ks | | 1 | | 7 449 Kč | 7 449 Kč | | 9 014 Kč | | 21 | |
| 21. | **AT ST NOC** | | Noční stolík, 420x800x450 mm, 1x police volná, 1x zásuvka, 1x zámek | ks | | 2 | | 6 641 Kč | 13 281 Kč | | 16 070 Kč | | 21 | |
|  |  | | **d) Pokoj č. 86** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22. | **AT OD 1** | | Výměna obložení na stěnách, 490x350x18 mm | ks | | 1 | | 419 Kč | 419 Kč | | 482 Kč | | 15 | |
| 23. | **AT OD 2** | | Výměna obložení na stěnách, 1678x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 044 Kč | 1 044 Kč | | 1 201 Kč | | 15 | |
| 24. | **AT OD 3** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 2 | | 1 608 Kč | 3 215 Kč | | 3 697 Kč | | 15 | |
| 25. | **AT OD 4** | | Výměna obložení na stěnách, 1282x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 730 Kč | 730 Kč | | 840 Kč | | 15 | |
| 26. | **AT OD 5** | | Výměna obložení na stěnách, 500x350x18 mm | ks | | 1 | | 425 Kč | 425 Kč | | 489 Kč | | 15 | |
| 27. | **AT OD 6** | | Výměna obložení na stěnách, 938x350x18 mm | ks | | 1 | | 654 Kč | 654 Kč | | 753 Kč | | 15 | |
| 28. | **AT OD 7** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 608 Kč | 1 608 Kč | | 1 849 Kč | | 15 | |
| 29. | **AT OD 8** | | Výměna obložení na stěnách, 2612x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 535 Kč | 1 535 Kč | | 1 766 Kč | | 15 | |
| 30. | **AT OD 46** | | Výměna obložení na stěnách, 1210x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 653 Kč | 653 Kč | | 751 Kč | | 15 | |
| 31. | **AT OD 48** | | Výměna obložení na stěnách, 2000x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 973 Kč | 973 Kč | | 1 119 Kč | | 15 | |
|  |  | | **e) Pokoj č. 87 A** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 32. | **AT OD 9** | | Výměna obložení na stěnách, 810x350x18 mm | ks | | 1 | | 538 Kč | 538 Kč | | 619 Kč | | 15 | |
| 33. | **AT OD 10** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 2 | | 1 448 Kč | 2 896 Kč | | 3 331 Kč | | 15 | |
| 34. | **AT OD 11** | | Výměna obložení na stěnách, 2762x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 1 172 Kč | 1 172 Kč | | 1 348 Kč | | 15 | |
| 35. | **AT OD 12** | | Výměna obložení na stěnách, 750x350x18 mm | ks | | 1 | | 510 Kč | 510 Kč | | 587 Kč | | 15 | |
| 36. | **AT OD 13** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 2 | | 1 448 Kč | 2 896 Kč | | 3 331 Kč | | 15 | |
| 37. | **AT OD 14** | | Výměna obložení na stěnách, 742x350x18 mm | ks | | 1 | | 506 Kč | 506 Kč | | 582 Kč | | 15 | |
|  |  | | **f) Pokoj č. 87 B** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 38. | **AT OD 51** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 4 | | 1 608 Kč | 6 430 Kč | | 7 395 Kč | | 15 | |
| 39. | **AT OD 52** | | Výměna obložení na stěnách, 1060x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 2 | | 601 Kč | 1 203 Kč | | 1 383 Kč | | 15 | |
| 40. | **AT OD 53** | | Výměna obložení na stěnách, 522x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 394 Kč | 394 Kč | | 453 Kč | | 15 | |
| 41. | **AT OD 54** | | Výměna obložení na stěnách, 1030x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 594 Kč | 594 Kč | | 683 Kč | | 15 | |
| 42. | **AT OD 55** | | Výměna obložení na stěnách, 1582x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 1 006 Kč | 1 006 Kč | | 1 157 Kč | | 15 | |
| 43. | **AT OD 56** | | Výměna obložení na stěnách, 732x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 477 Kč | 477 Kč | | 549 Kč | | 15 | |
|  |  | | **g) Pokoj č. 88** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 44. | **AT OD 15** | | Výměna obložení na stěnách, 1400x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 408 Kč | 408 Kč | | 469 Kč | | 15 | |
| 45. | **AT OD 16** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 2 | | 1 295 Kč | 2 590 Kč | | 2 978 Kč | | 15 | |
| 46. | **AT OD 17** | | Výměna obložení na stěnách, 990x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 420 Kč | 420 Kč | | 483 Kč | | 15 | |
| 47. | **AT OD 18** | | Výměna obložení na stěnách, 1270x350x18 mm | ks | | 1 | | 685 Kč | 685 Kč | | 788 Kč | | 15 | |
| 48. | **AT OD 19** | | Výměna obložení na stěnách, 488x350x18 mm | ks | | 1 | | 358 Kč | 358 Kč | | 412 Kč | | 15 | |
| 49. | **AT OD 20** | | Výměna obložení na stěnách, 470x350x18 mm | ks | | 1 | | 354 Kč | 354 Kč | | 408 Kč | | 15 | |
| 50. | **AT OD 21** | | Výměna obložení na stěnách, 680x350x18 mm | ks | | 1 | | 441 Kč | 441 Kč | | 507 Kč | | 15 | |
| 51. | **AT OD 22** | | Výměna obložení na stěnách, 518x350x18 mm | ks | | 1 | | 373 Kč | 373 Kč | | 429 Kč | | 15 | |
| 52. | **AT OD 23** | | Výměna obložení na stěnách, 1000x350x18 mm | ks | | 1 | | 573 Kč | 573 Kč | | 659 Kč | | 15 | |
| 53. | **AT OD 24** | | Výměna obložení na stěnách, 2000x350x18 mm | ks | | 1 | | 986 Kč | 986 Kč | | 1 134 Kč | | 15 | |
| 54. | **AT OD 25** | | Výměna obložení na stěnách, 776x350x18 mm | ks | | 1 | | 481 Kč | 481 Kč | | 553 Kč | | 15 | |
| 55. | **AT OD 26** | | Výměna obložení na stěnách, 1952x350x18 mm | ks | | 1 | | 966 Kč | 966 Kč | | 1 111 Kč | | 15 | |
| 56. | **AT OD 27** | | Výměna obložení na stěnách, 1830x350x18 mm | ks | | 1 | | 915 Kč | 915 Kč | | 1 052 Kč | | 15 | |
|  |  | | **h) Pokoj č. 89** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 57. | **AT OD 28** | | Výměna obložení na stěnách, 1740x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 077 Kč | 1 077 Kč | | 1 239 Kč | | 15 | |
| 58. | **AT OD 29** | | Výměna obložení na stěnách, 2414x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 430 Kč | 1 430 Kč | | 1 645 Kč | | 15 | |
| 59. | **AT OD 30** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 2 | | 1 608 Kč | 3 215 Kč | | 3 697 Kč | | 15 | |
| 60. | **AT OD 31** | | Výměna obložení na stěnách, 2540x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 497 Kč | 1 497 Kč | | 1 722 Kč | | 15 | |
| 61. | **AT OD 32** | | Výměna obložení na stěnách, 628x350x18 mm | ks | | 1 | | 492 Kč | 492 Kč | | 566 Kč | | 15 | |
| 62. | **AT OD 33** | | Výměna obložení na stěnách, 618x350x18 mm | ks | | 1 | | 487 Kč | 487 Kč | | 560 Kč | | 15 | |
| 63. | **AT OD 34** | | Výměna obložení na stěnách, 720x350x18 mm | ks | | 1 | | 541 Kč | 541 Kč | | 622 Kč | | 15 | |
| 64. | **AT OD 35** | | Výměna obložení na stěnách, 1652x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 030 Kč | 1 030 Kč | | 1 185 Kč | | 15 | |
| 65. | **AT OD 36** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 1 214 Kč | 1 214 Kč | | 1 396 Kč | | 15 | |
| 66. | **AT OD 37** | | Výměna obložení na stěnách, 912x350x18 mm | ks | | 1 | | 642 Kč | 642 Kč | | 738 Kč | | 15 | |
| 67. | **AT OD 38** | | Výměna obložení na stěnách, 1820x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 119 Kč | 1 119 Kč | | 1 287 Kč | | 15 | |
| 68. | **AT OD 49** | | Výměna obložení na stěnách, 2610x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 1 177 Kč | 1 177 Kč | | 1 354 Kč | | 15 | |
|  |  | | **ch) Pokoj č. 90 C** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 69. | **AT OD 39** | | Výměna obložení na stěnách, 940x350x18 mm | ks | | 1 | | 547 Kč | 547 Kč | | 629 Kč | | 15 | |
| 70. | **AT OD 40** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm | ks | | 1 | | 1 289 Kč | 1 289 Kč | | 1 482 Kč | | 15 | |
| 71. | **AT OD 41** | | Výměna obložení na stěnách, 1322x350x18 mm | ks | | 1 | | 704 Kč | 704 Kč | | 809 Kč | | 15 | |
| 72. | **AT OD 42** | | Výměna obložení na stěnách, 2750x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 728 Kč | 728 Kč | | 837 Kč | | 15 | |
| 73. | **AT OD 43** | | Výměna obložení na stěnách, 2240x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 834 Kč | 834 Kč | | 959 Kč | | 15 | |
| 74. | **AT OD 44** | | Výměna obložení na stěnách, 1242x350x18 mm | ks | | 1 | | 671 Kč | 671 Kč | | 772 Kč | | 15 | |
| 75. | **AT OD 45** | | Výměna obložení na stěnách, 1090x350x18 mm | ks | | 1 | | 609 Kč | 609 Kč | | 700 Kč | | 15 | |
| 76. | **AT OD 50** | | Výměna obložení na stěnách, 1410x350x18 mm, udělat nadměr | ks | | 1 | | 738 Kč | 738 Kč | | 849 Kč | | 15 | |
|  |  | | **i) Dílna** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 77. | **AT ST AD** | | Stůl, 1000x500x36 mm, horní deska tl.36 mm, 2x roh zaoblený, 2x úhelník, 2x podstavná noha Alupres | ks | | 1 | | 3 442 Kč | 3 442 Kč | | 4 165 Kč | | 21 | |
|  |  | | **j) Stěnové rohy kovové** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 78. | **ST R K** | | Stěnové rohy - kovové, výška 350 mm - součást obložení ( 2ks v každém pokoji ) | ks | | 12 | | 109 Kč | 1 306 Kč | | 1 581 Kč | | 21 | |
|  |  | | **k) Služby** |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 79. | **DaM** | | Doprava, vynášení, montáž - v cenách položek |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Celkem** |  | |  |  | |  | |  | **291 594 Kč** | | **349 261 Kč** | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Ve Frýdku-Místku : 15.05.2023 | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |