SMLOUVA  O  DÍLO
Zhotovitel: 
Miloš Belada
Sokolovská 125
36001 Karlovy Vary
Tel.: 603584409
IČ: 10344331
e-mail: m.belada@seznam.cz
zastoupený ve věcech smluvních: Miloš Belada
zastoupený ve věcech technických:  Miloš Belada
a

Objednatel:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
Vysoká Pec
Rudné č.8
36221
Tel.:353825188
e-mail:vedouci.hs@dozprudne.cz
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Maršoun
zastoupený ve věcech technických: Martin Peňás

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („NOZ“) na této smlouvě o dílo:

I. Předmět smlouvy o dílo 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede na akci „Zastřešení užitných ploch – altány a přístřešky“ všechny práce dle cenové nabídky ze dne 30.5.2017 a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu. 
Předmětem zakázky je zastřešení čtyř prostranství v areálu DOZP Rudné:
Objekt 1 – odpočinková plocha
Dvě pultové střechy proti sobě. Velikost první části  je 13,6 m x 4 m , druhá část 11,1 x 4 m a výška od 2,6m až po 2m.Střecha bude podbita palubkami a bednění bude z prken. Střešní krytina se provede z plechu opatřený antikorozní ochranou.
Konstrukce bude zhotovena na betonových patkách. Na venkovních stranách bude zhotoveno zábradlí výšky 1,1m.
Objekt 2 – odpočinkový altán
Altán 6 m x 6 m se stanovou střechou výška od 2,1 do 3,5m ve vrcholu, pobitý palubkami a prkny. Zábradlí plné zhotoveno z palubek výška 1,1m.Střecha bude podbita palubkami a bednění bude z prken. Střešní krytina se provede z plechu opatřený antikorozní ochranou. Konstrukce bude zhotovena na betonových patkách.

Objekt 3 – stání na auta
Sedlová střecha 9,5 m x 7 m.Výška bude od 3,5m do 2,2m. Konstrukce bude zhotovena na betonových patkách.Střecha bude podbita palubkami a bednění bude z prken. Střešní krytina se provede z plechu opatřený antikorozní ochranou.
Objekt 4 – prodloužení střechy č.8
Napojení nové pultové střechy na stávající střechu objektu č.8.Pultová střecha 5 m x 2,7 m , uchycená na závitové tyče . Konstrukce bude zhotovena na betonových patkách.Střecha bude podbita palubkami a bednění bude z prken. Střešní krytina se z falcovaného TiZn plechu s napojením na stávající střechu.

Řezivo u všech konstrukcí bude hoblované a ošetřené dvojnásobnou lazurou.

II. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 17.7.2017 a termín určený k dokončení a předání díla je stanoven na 15.9.2017 . Termín lze ve výjimečných případech a po vzájemné dohodě upravit. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

Celková a konečná cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je sjednána na 1266814,-Kč. 
Cena zde uvedená zahrnuje kompletní dodávku prací uvedených v cenové nabídce ze dne 30.5.2017 , která slouží jako podklad pro kontrolu vymezující rozsah díla. Zhotoviteli bude poskytnuta  zálohová platba ve výši 30% z celkové ceny díla a to na základě vystavené zálohové faktury 5 dní po zahájení prací. Zhotovitel vystaví v průběhu prací dílčí fakturu za skutečně provedené a odsouhlasené práce. Konečná platba proběhne převodem na bankovní účet zhotovitele po předání konečné faktury a řádném předání díla. Splatnost faktur činí 10 dnů.
Cena uvedená v této smlouvě zahrnuje veškeré práce a materiál, který je ke zhotovení díla potřebný, včetně nákladů na dopravu, energii, materiály, pracovní síly, stroje, zařízení staveniště, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, zajištění BOZP a PO, odstranění znečištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch apod., a dále všechny případné poplatky a další náklady, které je třeba pro provedení díla platit. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou znalou na poli provádění staveb a stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, a do sjednané ceny zahrnul vše, co je k dosažení cíle této smlouvy, tedy provedení díla, nezbytné. Zhotovitel si je rovněž vědom, že objednatel na jeho odbornost spoléhá. Pokud sjednaná cena nezahrnuje vše, co je k provedení díla nezbytné, pak se součástí díla stává i dodávka opomenutých prací a materiálu, aniž by to mělo vliv na cenu díla.

IV. Odpovědnost za vady

Zhotovitel je povinen dílo provést v bezchybné kvalitě. Bezchybnou kvalitou smluvní strany rozumí, že dílo musí splňovat nároky kladené na ně právními předpisy a minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Zhotovitel je povinen mít na staveništi uspokojivé dokumenty k doložení druhu a kvality použitých materiálů a zařízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv tyto dokumenty předložit a předat je objednateli při přejímce dokončeného díla. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití anebo odstranění takovéto věci z díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá žádný vliv na cenu a dobu dokončení díla. Tam, kde je příslušnými předpisy vyžadována autorizovaná certifikace vlastností a výkonů materiálu, systémů a zařízení, je objednatel oprávněn vycházet z toho, že taková certifikace je přesná a úplná.

Záruka na veškeré dodávky je poskytována v délce 36  měsíců, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Objednatel je povinen reklamovat vady díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

V. Závěrečná ujednání
Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech a každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení. Věci neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma stranami.
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s uveřejněním celé smlouvy, včetně osobních údajů, souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Datum a místo: 9.6.2017 v Rudném u Nejdku


.................... (objednatel) 			..................... (zhotovitel)

