DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2023

Smluvní strany :

Zhotovitel: Stavby Kuzdas s.r.o.
Zastoupený: Karlem Kuzdasem, jednatelem

Sídlo: Nové Dvory 6, 345 61 Močerady
IČO : 14257327

( dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel : Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Zastoupená: Blankou Šmichovou, ředitelkou

Sídlo: č.p. 193, 347 01 Milíře

IČ: 48329771

( dále jen "objednatel " )

uzavírají podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. 1/2023 uzavřená dne 28.4.2023 mezi smluvními stranami na předmět díla v rozsahu Oprava kanalizace a oprava pozemní komunikace, úprava povrchu se mění cena díla z důvodu víceprací souvisejících s realizací uvedeného díla. V průběhu plnění díla se objevily skutečnosti, které vyžadují provedeni dalších prací, přičemž tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani při náležité péči předpokládat. Z důvodu podélných a příčných nerovností stávající asfaltové plochy je nutno provést přerovnání silniční frézou s nivelací a následně lokálně vyrovnání ploch materiály dle požadavku objednatele. Konkrétní rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu v příloze. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla.

II.

Cena za dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|  | Kč bez DPH | DPH 15 % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle SoD 1/2023 | 666 878,58 | 100 031,79 | 766 910,37 |
| Vícepráce | 166 622,84 | 24 993,43 | 191 616,27 |
| Cena dle dodatku č.1 | 833 501,42 | 125 025,22 | 958 526,64 |

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku.

IV.

- Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Milířích  dne 1. 6. 2023                               		            V Milířích  dne 1. 6.2023

……………………………..                                   			  ……………………………

objednatel									zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet - Nabídka Vícepráce