Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 12. 07. 2022

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavel Bouchner, starosta města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: ARCHETYPA s.r.o.

Sídlo: Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice

IČ: 27872548, DIČ: CZ27872548

Zastoupený: MgA. Jan Kracík

Zapsaný v Živnostenském rejstříku

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: xxxxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 12.07.2022 smlouvu o dílo s názvem: "Restaurování kamenných soch Panny Marie Růžencové a Panny Marie s Ježíškem, zhotovení čtyř kamenných váz a dvou kamenných křížků na Růžencové schodiště v Nové Pace“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nedošlo k finální povrchové úpravě (fasádnímu nátěru) vstupních portálů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách dříve uzavřené smlouvy:

V článku 2. Místo a doba plnění se mění odstavec 3. následovně:

- Zhotovitel se zavazuje, že zrestaurování kamenných soch Panny Marie Růžencové a Panny Marie s Ježíškem, dle této smlouvy, dokončí a předá objednateli nejpozději do

30. 06. 2023

Součástí restaurátorských prací je též doprava soch do/z ateliéru, demontáž a zpětné osazení soch na původní místo.

Dále se zhotovitel zavazuje, že hotovení čtyř kamenných váz a dvou kamenných křížků, dle této smlouvy, dokončí a předá objednateli nejpozději do

30. 06. 2023

Součástí zhotovení kamenných váz a křížků je též doprava z ateliéru a jejich osazení na původní místo (pozice dle dobových fotografií).

Dokončí-li zhotovitel dílo dříve než ve sjednaném termínu, může objednatele požádat o převzetí díla a objednatel je povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 12.07.2022.

V Nové Pace dne:						V Úněticích dne:

.………………………………				……………………………………

za objednatele							za zhotovitele

Pavel Bouchner, starosta					MgA. Jan Kracík