**Dohoda o narovnání**

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx a

xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení xxx

č.ú. xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

## a

**TresTech s.r.o.**

se sídlem Hornokrčská 707/7, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 04262719

DIČ: CZ04262719

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 244853 bankovní spojení xxx

č.ú. xxx

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“). Pojmy uvedené v Dohodě s velkými písmeny mají stejný význam jako pojmy s velkými písmeny definované ve smlouvě o poskytování služeb č.j. Objednatele 2022/204 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“).

# Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 Smlouvu o poskytování služeb, a to na zajištění instalace a implementace 2 faktorové autentifikace pro všechny SSL servery ve vlastnictví Objednatele a zajištění podpory.
2. Smlouva byla mezi Smluvními stranami uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Doplnění 2FA do produkční sítě pro SSL-VPN koncentrátory“.
3. Termín dodání Služeb byl stanoven následovně:
	1. pro Služby instalace v rozsahu dle čl. 1 odst. 1.1 a) Smlouvy do 10. 12. 2022 (čl. 2 odst. 2.1 písm. a/ Smlouvy),
	2. pro Služby podpory I dle čl. 1 odst. 1.1 písm. b) Smlouvy byl jako den zahájení jejich

poskytování stanoven den podpisu Akceptačního protokolu (čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy),

* 1. pro Služby podpory II dle čl. 1 odst. 1.1 písm. c) Smlouvy byl jako den zahájení jejich

poskytování stanoven den výročí podpisu Akceptačního protokolu (čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy).

1. Ze strany Dodavatele bylo plnění v rozsahu dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy připraveno k předání k 24. 11. 2022. Jelikož ze strany Objednatele nebyla z kapacitních důvodů zajištěna odpovídající součinnost k provedení akceptačních testů v rozsahu stanoveném v Příloze č. 4 Smlouvy, došlo ve shodě Smluvních stran k zafixování předání plnění v rozsahu uvedeném v protokolu o předání a převzetí plnění (dále jen „**Předávací protokol**“) jeho podpisem oběma Smluvními stranami, a to k 24. 11. 2022. Od data podpisu Předávacího protokolu bylo současně zahájeno poskytování Služby podpory I.
2. Akceptace, včetně komplexního splnění akceptačních testů v rozsahu dle Přílohy č. 4 Smlouvy, byla dokončena a stvrzena podpisem Akceptačního protokolu (jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy) oběma Smluvními stranami ke dni 11. 5. 2023. Na jeho podkladě došlo následně k vystavení daňového dokladu za Služby instalace a Služby podpory I Dodavatelem.
3. Z důvodu výše uvedené absence plnohodnotné součinnosti na straně Objednatele nedošlo k prodlení Dodavatele s dodávkou plnění v rozsahu dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy.

# Předmět Dohody

* 1. Smluvní strany si touto Dohodou přejí postavit na jisto počátek poskytování Služby podpory I a Služby podpory II dle Smlouvy.
	2. Smluvní strany se za účelem narovnání práv a povinností ze Smlouvy proto dohodly na

následujícím:

* + 1. Předáním plnění v rozsahu uvedeném v Předávacím protokolu došlo k předání plnění dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy včas a v rozsahu rozhodném pro zahájení poskytování Služby podpory I,
		2. Den podpisu Předávacího protokolu 24. 11. 2022 je dnem zahájení poskytování Služby

podpory I,

* + 1. Den výročí podpisu Předávacího protokolu (24. 11. příslušného kalendářního roku) je

dnem zahájení poskytování Služby podpory II.

* 1. Smluvní strany se shodují, že úpravou v ustanovení odst. 2.2 tohoto článku Dohody nejsou dotčena další práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, zejména finanční závazky stanovené Smlouvou.

# Vzdání se práva

* 1. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Dohody, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Dohody nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Dohody musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

# Rozhodné právo

* 1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a je vykládána v souladu s ním.

# Vymezení vůči Občanskému zákoníku

* 1. Tato Dohoda obsahuje úplné jednání o předmětu této Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
	2. Odpověď Smluvní strany této Dohody, podle ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
	3. Tato Dohoda není závislá na žádné jiné smlouvě a tímto se výslovně vylučuje aplikace ust.

§ 1727 Občanského zákoníku.

Smluvní strany tímto pro právní vztahy podle této Dohody a související s touto Dohodou vylučují aplikaci ust. § 1766 Občanského zákoníku.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	2. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.
	3. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
	4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Dohody. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Dohody.
	5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
	6. Tato Dohoda může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky k Dohodě podepsanými oběma Smluvními stranami.
	7. Pokud kterékoli ustanovení této Dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Dohody, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Dohody, jež má být nahrazeno.
	8. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma zástupci Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.

*Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze dne: V Praze dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xxx |  | xxx |
| xxx**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.** |  | xxx**TresTech s.r.o.** |

|  |
| --- |
| xxx |
| xxx**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.** |