S m l o u v a     o    d í l o   č. 3/2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků

Smluvní strany:

- objednatel 						2.    zhotovitel

Základní škola a Mateřská škola 			HANKER BOHEMIA s.r.o.

sídlo: Bílá 1/1784					sídlo: U Čápova dvora 3036

160 00 Praha 6			              		390 05 Tábor

IČO: 48133833 DIČ: CZ48133833			IČO: 25175513, DIČ: CZ25175513

zastoupený: Mgr. Jiřím Tomčalou 			zastoupený: Ing. Vlastimilem Jiráskem

ředitelem školy	jednatelem společnosti

Zapsána v OR Krajského soudu

v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 7894

Č l á n e k    1

P ř e d m ě t    s m l o u v y

Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v provedení malířských a natěračských prací v prostorech Základní školy a Mateřské školy, Bílá 1/1784, 160 00 Praha 6 v rozsahu dle ocenění prací ze dne 22. 5. 2022 (viz. příloha č. 1).

Č l á n e k    2

D o b a    p l n ě n í

1. Zhotovitel  se    zavazuje  provést dílo v termínu od 1. 8.2023 do 26. 8. 2023

2. Zhotovitel může, po dohodě obou stran, dílo provést ještě před sjednanou dobou.

Č l á n e k    3

C e n a    z a    d í l o

1. Za provedené dílo náleží zhotoviteli odměna ve výši 421.214,12,-Kč bez DPH. Sazba DPH 21%.

2. Práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH 238/2004.

Č l á n e k    4

P l a t e b n í    a     f a k t u r a č n í    p o d m í n k y

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude účtovat odměnu za dílo po provedení a předání díla.

- Jednotlivé faktury vystaví zhotovitel do 10 dnů. Objednatel zaplatí fakturu do 14 dní od jejího doručení.

Č l á n e k    5

Ú r o k    z    p r o d l e n í    a    s m l u v n í    p o k u t y

- Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nezaplatí dle článku 4 odst.2, či celkovou odměnu za dílo v době stanovené touto smlouvou,  činí úrok z prodlení 0,05 % za každý jeden i započatý kalendářní den.

Č l á n e k    6

Z á k l a d n í    v z t a h y

o b j e d n a t e l e    a    z h o t o v i t e l e

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a při určení způsobu provedení díla je vázán pokyny objednatele.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Pokud  to bude nezbytné s ohledem na rozsah díla, sepíše zhotovitel o předání díla zápis, který podepíší obě smluvní strany.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu     k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

6. Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke zdroji pitné vody a odběrnému místu elektrické energie 220 V.

Č l á n e k    7

V a d y   d í l a   a   z á r u k a   z a   d í l o

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

2. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Objednateli nepřísluší právo z vad díla, jestliže neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu  poté, kdy je zjistí.

3. Záruční doba na kvalitu provedeného díla činí  24  měsíců.

- Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za vady v době předání díla i v záruční době, pokud byla smluvena, pokud vady díla vznikly v důsledku nekvalitních a technickým normám neodpovídajících prací jiného zhotovitele či objednatele, na které dílo technicky navazuje. Odpovědnosti za vady se zhotovitel zprostí též      v případě, upozorní-li písemně objednatele na závadnost věcí na nichž má být provedena oprava nebo úprava, případně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla a objednatel námitky zhotovitele nebude akceptovat a bude trvat na provedení díla.

Č l á n e k    8

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í

1. Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu. V tom případě je odstupující povinen zaplatit druhé smluvní  straně odstupné ve výši 10.000,- Kč. Odstoupit od smlouvy však nemůže ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme jen částečné plnění.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3.  Zástupci stran pro realizaci díla:

Objednatel ve věcech smluvních:      Mgr. Jiří Tomčala

ve věcech technických:       Jiří Niederle - 606 842 532

Zhotovitel ve věcech smluvních:      Ing.Vlastimil Jirásek – tel. 381 254 521, 602 175 172

ve věcech technických:      Ing. Vlastimil Jirásek – tel. 602 175 172

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Praze, dne 13. 06. 2023

-------------------------------------         				-----------------------------------

Objednatel							Zhotovitel

Příloha: rozpočet

- Ocenění malířských prací ze dne 22.5.2023 – 15 stran