Dodatek č.1 
ke smlouvě na provedení auditu kybernetické bezpečnosti

Smluvní strany

Objednatel:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

se sídlem Husova 302/5, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

zapsána ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka číslo 7541,

IČ: 46354182, DIČ: CZ 46354182,

zastoupen: Ing. Darina Ulmanová, MBA., ředitelka,

dále jen ZPŠ nebo „objednatel“ na straně jedné,

a

zhotovitel:

VIAVIS a.s.

se sídlem v Ostravě, část Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 2249,

IČ:25848402, DIČ: CZ25848402,

zastupující: Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva,

dále jen „VIAVIS“ nebo „zhotovitel“ na straně druhé

sjednaly níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Místo a způsob provádění

Článek 2. odstavec 2.2. ve znění:

- Doba plnění: zhotovitel provede předmět díla do 31. 3. 2023.

se MĚNÍ na znění:

- Doba plnění: zhotovitel provede předmět díla do 31. 10. 2023.

Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Mladé Boleslavi dne				V Ostravě dne:

………………………………………………………………	………………………………………………………

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda			VIAVIS a.s.

Ing. Darina Ulmanová, MBA		Ing. Vladimír Lazecký

ředitelka						předseda představenstva