|  | Štěpánek, s.r.o. Nádražní 460, 517 73 Opočno IČ: 45535124 DIČ: CZ45535124 |
| --- | --- |

| Číslo jednací: | Vyřizuje: | Rychnov nad Kněžnou |
| --- | --- | --- |
| MGOH-FA23-12/2023-2 | Petr Kubasa | 15. 5. 2023 |

Dodatek k objednávce opravy komínu z 13. 4. 2023

Dne 13. 4. 2023 jsme u Vaší společnosti objednali opravu jednoho kusu zděného barokního komínu na budově býv. Kapucínského kláštera v Opočně č. p. 132. včetně vyhotovení technologické zprávy jakožto podkladu pro vydání Závazného stanoviska MÚ Dobruška.

Dne 29. 4. 2023 bylo v rámci kontrolního dne zástupci Národního památkového ústavu konstatováno, že technický stav komínového tělesa je výrazně horší než se původně předpokládalo. Oprava těchto závad si tak vyžádá vyheverování komínové hlavy a náročnější technologický postup. Zároveň bylo rozhodnuto o nutnosti výměny střešní krytiny odpovídající původnímu charakteru stavby. Z těchto důvodů navyšujeme původní objednávku o 110 000 Kč. Spolu s původní výší objednávky ve výši 80 000Kč tak celková cena objednávky činí 190 000 Kč bez DPH zahrnuje veškeré náklady dodavatele a je maximální přípustná. Fakturovány budou skutečné náklady dle provedených prací.

Termín dodání do: 31.8. 2023

|  | Mgr. Tomáš Zelenka ředitel, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou |
| --- | --- |