Dodatek č. 1 k objednávce diagnostického průzkumu 11 vozovek v obci Hovorany,
č. objednávky SML/10783/2023

Smluvní strany

| Objednatel | Prost Hodonín, s.r.o. |
| --- | --- |
| Zapsaný v obchodním rejstříku IČO | vedené u Krajského soudu v Brně, C 14696 60701366 |
| DIČ | CZ60701366 |
| se sídlem | Brněnská 4062/3, 695 01 Hodonín |
| statutární zástupce | Ing. Stanislav Brejcha, jednatel Ing. Libor Křivka, jednatel Ing. arch. Rastislav Tesařík, jednatel |
| Zhotovitel | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| Zapsaný v IČO | Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 44994575 |
| DIČ | CZ44994575 |
| se sídlem | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno |
| statutární zástupce | Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel instituce |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s., |
| číslo účtu | 100736621/0100 |

Dále též souhrnně jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"

|  | Preambule: |
| --- | --- |

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel učinil dne 20.2.2023 objednávku vůči Zhotoviteli, s předmětem plnění:

Vizuální prohlídka ze záznamem poruch a fotodokumentací,

2x jádrový vývrt/sonda,

2x rozbor asfaltové směsi - stanovení PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Zhotovitel předmětnou objednávku přijal s tím, že dne 22.2.2023 byla objednávka zveřejněna v registru smluv.

- V důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy, se vyskytla potřeba posunu termínu plnění předmětu objednávky. Smluvní strany se tedy vzájemně domluvili na změně termínu plnění.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1"):

ČI. I

Doba plnění

- Obě Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci: Objednávka diagnostického průzkumu 11 vozovek v obci Hovorany.

- Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. SML/10783/2023 dohodnut do: 30.6.2023.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení objednávky či Příloh objednávky zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.

- Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 29.5.2023

'Centrum dopravního výzkumu, v. v. I.

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel instituce

Centrum dopravního výzkumu, v v. i

V Hodoníně dne 29.5.2023

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Prost Hodonín, s.r.o.