Smlouva o DÍLO č. SML/0165/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů následovně:

### Smluvní strany

#### Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČ : 46347275

DIČ: CZ46347275

Zastoupený XXX, generálním ředitelem, na základě zmocnění ze dne 16. 12. 2022.

a

**Zhotovitel: Kratochvil company s.r.o.**

Sirotkova 368/42, Žabovřesky, 616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30875

IČO: 25530615

DIČ: CZ25530615

zastoupený: Ing. Igor Kratochvil, jednatel

### Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele periodické ruční odstraňování usazeného materiálu na čerpacích stanicích odpadních vod (dále jen „ČS OV“) dle níže uvedeného seznamu. Předpokládané roční množství těženého materiálu je do 150 tun, přičemž přesný objem odstraněného materiálu bude stanoven vážením na váze v areálu ČOV Brno-Modřice.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **kód** | **Název čerpací stanice** | **Parcela č.** | **Katastrální ú.** | **GPS - E** | **GPS - N** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | k300 | ČS OV Lesná - Loosova | 878/82 | Lesná | 16,614166 | 49,23111 |
| 2 | k301 | ČS OV Bystrc - Přístaviště | 3442/4 | Bystrc | 16,516944 | 49,229999 |
| 3 | k304 | ČS OV Soběšice - Melatín | 1022/4 | Soběšice | 16,626944 | 49,251944 |
| 4 | k311 | ČS OV Útěchov 2 - pod zahrádkami | 354/70 | Vranov u Brna | 16,626111 | 49,28611 |
| 5 | k319 | ČS OV Líšeň - Poledníkova | 79 | Líšeň | 16,6957106 | 49,2043903 |
| 6 | k331 | ČS OV Modřice 2 | 1857/7 | Modřice | 16,62 | 49,128332 |
| 7 | k340 | ČS OV Dolní Heršpice - Havránkova | 290/21 | Dolní Heršpice | 16,6238744 | 49,1548822 |
| 8 | k350 | ČS OV Kuřim - ČOV | 2695/8 | Kuřim | 16,521111 | 49,292499 |

Součástí předmětu smlouvy je i přeprava odstraňovaného materiálu na ČOV Brno-Modřice.

* 1. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu.

### Místa plnění

* 1. Místa plnění jsou specifikována v seznamu uvedeném v bodu 2.1.

### Doba plnění

* 1. Dílo dle bodu 2. této smlouvy bude plněno průběžně. Přesné termíny zahájení, dokončení a předání dílčího plnění díla budou v souladu s provozními potřebami objednatele dohodnuty telefonicky nejméně s týdenním předstihem.

#### Součinnost při provádění díla

* 1. Objednatel poskytne zhotoviteli přístup do prostor míst plnění.

#### Požadavky na způsob provedení díla

* 1. Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele.

#### Cena plnění

#### Smluvní celková cena, za provedení prací dle bodu 2.1., nepřesáhne částku 1.000.000,- Kč bez DPH, přičemž jednotková cena za 1 tunu odstraněného materiálu, včetně dopravy na ČOV Brno-Modřice, byla dohodnuta ve výši 2.950,- Kč bez DPH.

#### Jakoukoliv změnu smluvní ceny lze provést pouze písemnou dohodou formou číslovaného dodatku k této smlouvě.

#### Předání díla

* 1. O dokončení a předání každé dílčí části díla objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených prací, množství odstraněného materiálu a případné výhrady objednatele k dokončenému dílu.

1. **Platební podmínky**
   1. Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě dílčích faktur - daňových dokladů zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou zhotovitel vystaví podle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla.
   2. Faktury budou vystaveny se splatností čtyřiceti (40) dnů ode dne doručení faktury zhotovitele objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí (3) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.
   3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
   4. Adresa pro doručování faktur je sídlo objednatele, v případě elektronického doručení je adresa [faktury@bvk.cz](mailto:faktury@bvk.cz).
   5. Faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti a rovněž číslo smlouvy objednatele.
   6. V případě prodlení ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
2. **Práva a povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel se zavazuje:

* 1. že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP);
  2. zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO;
  3. před zahájením prací předá objednateli rizika BOZP v souladu s požadavky zákoníku práce;
  4. při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti a ochranu životního prostředí, v případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů k ochraně ŽP zhotovitelem má objednatel právo odmítnout pokračování v prováděných prací;
  5. že bude v objektech ČS OV jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen. Pro tyto účely objednatel předá před zahájením prací zhotoviteli písemně informace o vyhodnocení rizik a stanovení bezpečnostních pokynů pro práci na objektech ČS OV a zhotovitel převzetí těchto informací písemně potvrdí;
  6. před zahájením prací si pracovníci zhotovitele vyžádají na kanalizačním dispečinku souhlas k provádění prací a dokončení prací kanalizačnímu dispečinku vždy ohlásí.
  7. používat při realizaci díla pouze stroje a zařízení schopné bezpečného provozu.

1. **Práva a povinnosti objednatele**

Objednatel se zavazuje:

* 1. uhradit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu za provedené dílo;
  2. poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.

1. **Platnost smlouvy, odstoupení, sankce**
   1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.
   2. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
   3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

* prodlení zhotovitele s plněním dohodnutého termínu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele;
* prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 15 dnů.
  1. Smlouvu jsou smluvní strany oprávněny ukončit rovněž výpovědí. Výpovědní doba se sjednává v délce 2 měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

1. **Dodatky a změny smlouvy**
   1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2. **Ostatní ujednání** 
   1. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz). Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: [ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com).
   2. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní smlouvu v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
   4. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Zhotovitel zajistí odvoz vytěženého materiálu na ČOV Brno-Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice, kde se dále stane součástí technologie čištění odpadních vod v souladu s provozním řádem objednatele.
   6. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy jakýkoliv druh odpadu, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
   7. V případě, že zhotovitel získá  v době průběhu zdanitelného plnění  rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením  § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  uhradí objednatel  DPH z poskytnutého plnění  dle § 109a téhož zákona  přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí dodavateli zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2023.
   2. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
   3. Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Brně, dne 8. 6. 2023 V Brně, dne 5. 6. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. | …………………………………….. |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  XXX generální ředitel | Kratochvil company s.r.o.  Ing. Igor Kratochvil  jednatel |