*Reg. číslo dodatku smlouvy D/2010/2021/PŘ/2*

**Dodatek č. 2**

**smlouvy o dílo na pořízení dat DTM – část technická infrastruktura**

 **č. D/2010/2021/PŘ**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel: Zlínský kraj**

Adresa sídla Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Právní forma: 804 – kraj

 právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

Identifikační číslo: 70891320

Daňové identifikační číslo: CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

 tel: xxxx e-mail: xxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Mgr. Irena Křeková, správa a technická podpora uživatelů systému - GIS

 tel: xxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vojkůvková

 tel: xxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení DTM Zlínský kraj**

Zastoupené Správcem: GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený[[1]](#footnote-1): xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: xxxxx

 tel: xxxx e-mail: xxxxx

ve věcech technických: xxxxx

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxx

 tel: xxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení[[2]](#footnote-2): Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 223960295/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Společník 1 (Správce): GEOVAP, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Identifikační číslo: 15049248

Daňové identifikační číslo: CZ15049248

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Robert Matulík, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 2: MDP GEO, s.r.o.**

Adresa sídla: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 25588303

Daňové identifikační číslo: CZ25588303

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 3: GB-geodezie, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 26271044

Daňové identifikační číslo: CZ26271044

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 4: PRIMIS spol. s r. o.**

Adresa sídla: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 02402718

Daňové identifikační číslo: CZ02402718

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Patrik Meixner, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

takto:

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat DTM – část technická infrastruktura, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 2. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle odst. 6, čl. IV Smlouvy se prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 aplikuje vyhrazená změna závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to co do rozsahu požadovaných a realizovaných služeb. Důvodem vzniku změny v rozsahu množství poskytovaných činností je upřesnění (změna) rozsahu prací/činností podle skutečného plnění,

**Článek II.**

**Předmět dodatku – změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se shodly, že předpokládané množství příslušných činností při pořizování dat DTM ČR ve ZK, tak jak je uvedeno v tabulce odst. 2 a 3 článku IV. Smlouvy, se upřesňuje (mění) nově na skutečné množství, a to konkrétně takto:

Konsolidace dat TI - množství předpokládané o hodnotě 350 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 58,004 km;

Radiolokace + zaměření vodovodu ve vlastnictví obcí a kraje - množství předpokládané o hodnotě 61 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 68,79 km;

 Vyšetření kanalizace + zaměření kanalizace ve vlastnictví obcí a kraje - množství předpokládané o hodnotě 101 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 124,727 km;

 Radiolokace + zaměření veřejného osvětlení ve vlastnictví obcí a kraje – podzemní vedení - kraje - množství předpokládané o hodnotě 450 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 493,836 km;

 Zaměření veřejného osvětlení a jiné TI – ve vlastnictví obcí a kraje - nadzemní vedení - množství předpokládané o hodnotě 14 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 260,134 km;

 Radiolokace + zaměření ostatní TI ve vlastnictví kraje - množství předpokládané o hodnotě 24 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 20,462 km.

2. Smluvní strany se shodly, že při neměnnosti příslušných jednotkových cen se s ohledem na skutečné množství v odstavci 1 tohoto článku uvedených činností mění celková jejich cena uvedená v tabulce odst. 3 článku IV. Smlouvy, a to konkrétně takto:

 Konsolidace dat TI – skutečné množství o hodnotě 58,004 km, celková cena bez DPH 632 127,59 Kč, celková cena 21 % DPH 132 746,79 Kč, celková cena vč. DPH 764 874,38 Kč;

 Radiolokace + zaměření vodovodu ve vlastnictví obcí a kraje – skutečné množství o hodnotě 68,79 km, celková cena bez DPH 1 650 960,00 Kč, celková cena 21 % DPH 346 701,60 Kč, celková cena vč. DPH 1 997 661,60 Kč;

 Vyšetření kanalizace + zaměření kanalizace ve vlastnictví obcí a kraje – skutečné množství o hodnotě 124,727 km, celková cena bez DPH 5 363 261,00 Kč, celková cena 21 % DPH 1 126 284,81 Kč, celková cena vč. DPH 6 489 545,81 Kč;

 Radiolokace + zaměření veřejného osvětlení ve vlastnictví obcí a kraje – podzemní vedení - skutečné množství o hodnotě 493,836 km, celková cena bez DPH 12 345 900,00 Kč, celková cena 21 % DPH 2 592 639,00 Kč, celková cena vč. DPH 14 938 539,00 Kč;

 Zaměření veřejného osvětlení a jiné TI – ve vlastnictví obcí a kraje - nadzemní vedení - skutečné množství o hodnotě 260,134 km, celková cena bez DPH 3 381 742,00 Kč, celková cena 21 % DPH 710 165,82 Kč, celková cena vč. DPH 4 091 907,82 Kč;

 Radiolokace + zaměření ostatní TI ve vlastnictví kraje - skutečné množství o hodnotě 20,462 km, celková cena bez DPH 757 094,00 Kč, celková cena 21 % DPH 158 989,74 Kč, celková cena vč. DPH 916 083,74 Kč.

1. Smluvní strany se shodly, že při neměnnosti příslušných jednotkových cen se s ohledem na skutečné množství v odstavci 1 tohoto článku uvedených činností a změně celkové ceny předmětných činností mění i celková cena díla uvedená na posledním řádku tabulky odst. 3 článku IV. Smlouvy, a to takto:

**Celková cena díla: celková cena díla bez DPH 24 131 084,59 Kč, celková cena díla 21 % DPH 5 067 527,76 Kč, celková cena díla vč. DPH 29 198 612,35 Kč.**

4. Dále došlo ke změně funkce osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za Objednatele a ke změně e-mailových adres osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a technických za Objednatele a kontaktní osoby Objednatele a to tak, jak je uvedeno na první straně tohoto dodatku.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně harmonogramu prací se nemění.
2. Vzhledem k výše uvedenému skutkovému popisu smluvní strany prohlašují, že, v daném případě jsou změny ceny díla a ceny jednotlivých příslušných činností změnami ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tudíž změnami právně přípustnými a nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 5. 6. 2023, usnesení č. 0590/R15/23

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radim Holiš xxxxx

hejtman zmocněnec Zhotovitele

**Kontroloval:**

1. Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu [↑](#footnote-ref-1)
2. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-2)