Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o poskytování technické podpory

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

- Astronomický ústav Akademie věd České republiky

Sídlo: Fričova 298, Ondřejov, 25165

Zastoupen ředitelem ústavu: XXXXXXXXXXXXX

IČ: 67985815

(dále jako “vedoucí partner”)

- Elya Solutions s.r.o.

Sídlo: K Bílému vrchu 2978/5, Praha 193 00

Zastoupený jednatelem:  XXXXXXXXXXXXX

IČ: 28239911

DIČ: CZ28239911

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 212227189/0300

(dále jako „partner“)

(společně smluvní strany označeny dohromady též jako „partneři“)

- Čl. 1

Smlouva o poskytování technické podpory

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 11. 2020 smlouvu o poskytování technické podpory (dále jen „smlouva“), na jejímž základě je mezi těmito smluvními stranami dohodnuta spolupráce na programu Evropské vesmírné agentury (dále „ESA“) PRODEX v rámci projektu: Dodávka zařízení v rámci čínské rentgenové mise eXTP (Hardware contribution to the Chinese X-ray mission eXTP).

- V souladu se Záverečným ustanovením VIII, čl. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, a to tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto dodatku.

- Čl. 2

Změny smlouvy

- Partneři se zavazují, že v souladu s platným změnovým dokumentem ESA „PRODEX Experiment Arrangement Change Notice“, No. 2 ze dne 16.2.2023, tj. se změnou zadání pro průmyslové partnery projektu a celkového prodloužení projektu, budou dohodnuté aktivity doplněny o Etapu č. 5 - technická podpora změny technického zadání:

  - účast na všech technických telekonferencích objednatele s nadnárodním konzorciem mise eXTP

  - účast na technických schůzkách objednatele s dodavateli vybranými v průmyslovém tendru ESA v rámci ČR

  - technický interface mezi nadnárodním konzorciem mise eXTP a dodavateli vybranými v průmyslovém tendru ESA

  - příprava technických požadavků CCN

- Termín dokončení Etapy 5 je 31.12.2023.

- Cena za Etapu 5 nepřekročí 25.369,- EUR včetně DPH.

- Partneři se zavazují, že budou na zakončení výše uvedeného projektu nadále spolupracovat až do finálního předání závěrečné dokumentace a výsledků řešení projektu k 31. 7. 2024.

- Partneři se dohodly na změně způsobu fakturace (viz Čl. III, odst. 4) tak, že faktury budou vystavovány v měně EUR.

- Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy dojde k jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ondřejově dne: viz el. podpis

15.6.2023

Vedoucí partner

XXXXXXXXXXXXX.

Astronomický ústav AV ČR

V Praze dne: viz el. podpis

15.6.2023

Partner

XXXXXXXXXXXXX

Elya Solutions s.r.o.