Číslo smlouvy objednatele: D/3738/2023/ŘDP

Číslo smlouvy dodavatele:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU****na akci** **„** Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B **“** uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) |

**1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zlínský kraj** |
| Sídlo | : | Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 |
| Statutární orgán | : | Ing. Radim Holiš, hejtman |
| Osoby oprávněné jednat  |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1. ve věcech technických
 | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO | :  | 70891320 |
| DIČ | : | CZ70891320 |
| Bankovní ústav | : | xxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu | : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon | : | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail | : | xxxxxxxxx |
| ID DS | : | ScsbWku |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodavatel** | : | Interier Vysočina, s. r. o.  |
| Sídlo | : | Kouřimského 2493, 393 01 Pelhřimov |
| Statutární orgán | : | Pavel Coufal - jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | Obchodní rejstřík v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13483 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | xxxxxxxxxx |
| 1. ve věcech technických
 | : | xxxxxxxxxx  |
| IČO | : | 26091518 |
| DIČJe plátce DPH[[1]](#footnote-1) | : | CZ26091518 |
| Bankovní ústav | : | **ČSOB a.s., Pelhřimov**  |
| Číslo účtu[[2]](#footnote-2) | : | 256780346/0300 |
| Tel./fax | : | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS | : | X8hcfd2 |

1. **Předmět SMLOUVY**
	1. Dodavatel se zavazuje dodat a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou vybavení interiéru v rámci realizace akce:

**„**Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B**“**

(dále jen „**předmět smlouvy**“ nebo „**dodávka**“)

Objednatel se zavazuje řádně dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmět této smlouvy (dodávka a montáž interiéru) bude realizován **v rámci projektu „***Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“, č. projektu 013D313007502, spolufinancovaného z programu 013 310 poskytovatele dotace - Ministerstva práce a* **sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022“.**

* 1. **Předmětem smlouvy se rozumí**:
		1. kompletní **dodávka** (zajištění výroby, zabezpečení jednotlivých prvků interiéru, jejich doprava/dodávka na místo určení, instalace, montáž do jednotlivých určených místností, jejich uvedení do provozu a úklid po instalaci, včetně odstranění obalů a jiných odpadů vzniklých činností dodavatele a závěrečný úklid míst dotčených činností dodavatele)**,** specifikovaná zejména:
			1. předmětem a rozsahem prací a dodávek dle investičního záměru akce č. 1886/100/11/22, ve znění jeho dodatků,
			2. Projektovou dokumentací pro provedení interiéru – vnitřního vybavení pokojů 1.NP a 3.NP (F – Interiér a část H – Neoceněný soupis prací), výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou panem Michalem Olivou; Lipina 117, 766 01 Valašské klobouky; IČO 01314815, Tel. xxxxxxx; datace: 10/2022
			3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy
			4. podanou nabídkou na dodávku a práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy
			5. touto smlouvou
			6. podmínkami dotačního programu 013 310 poskytovatele dotace – Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022“.
	2. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude realizován v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, předmětem a rozsahem prací a dodávek dle investičního záměru a touto smlouvou. V rámci dodání předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje, že ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
	3. **Kompletní dodávkou vedle již shora uvedeného (viz odst. 2.2.1 této smlouvy)** se rozumí
	i úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací souvisejících s vybavením interiéru, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného vybavení interiéru, provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních i jiných prací, jejichž provedení je pro řádné dodání předmětu smlouvy nezbytné.
	4. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho dodání.
	5. Dodavatel se zavazuje učinit maximální možné opatření proti zničení nebo poškození konstrukcí v objektu, v němž realizace plnění dle této smlouvy probíhá. V případě, že dodavatel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení dodávky. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí dodavatel provede na své náklady bezprostředně po předání prostor pro realizaci dodávky kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.
	6. Dodavatel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na **dodávku interiéru**, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Dodavatel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti dodavatel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že předmět smlouvy lze podle poskytnuté dokumentace dodat v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
	7. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem.
	8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle odst. 2.8. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
	9. Projektová dokumentace na interiér vč. výkazu výměr věcně definuje předmět smlouvy. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení předmětu smlouvy. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením dodávky ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb
	vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací.**
	10. Pro kalkulaci ceny služby či práce mimo rozsah prací a služeb vymezený touto smlouvou, avšak poskytovaný v souvislosti s ní, se použije individuální kalkulace, která musí být odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (objednatele).
	11. Dodavatel bere na vědomí, že dodávka, jím dodané vnitřní vybavení bude montováno a instalováno do prostorů, kde probíhají dokončovací rekonstrukční práce. Prodávající se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem rekonstrukce, aby montáž vnitřního vybavení probíhala v souladu s dokončováním těchto prací.
1. **Termín A MÍSTO PLNĚNÍ**
	1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění):

Práce dodavatele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude potvrzení splnění povinnosti ze strany dodavatele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3. této smlouvy.

* 1. Vzhledem ke skutečnosti, že interiérové vybavení bude sloužit k vybavení stavby pro sociální služby, jehož stavební úpravy budou prováděny v době těsně před vlastní montáží interiéru, bude muset být dodávka a montáž jednotlivých prvků interiéru v místě plnění prováděna v koordinaci se stavebními pracemi a za plného provozu objektu Domova pro seniory Loučka p.o.. K převzetí místa plnění vyzve objednatel písemně dodavatele nejméně **5** kalendářních dnů předem (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem na adresu dodavatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli.

Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu objednatele: xxxxxxxxxxxxxx.

Předání místa plnění závisí na stavební připravenosti místa pro dodávku a montáž interiéru (předpoklad doručení výzvy **04/2023**).

* 1. Termín pro řádné (tj. bez vad a nedodělků) plnění předmětu smlouvy jako celku je stanoven lhůtou **max.** **do 30 kalendářních** dnů od dne předání a převzetí místa plnění (viz odst. 3.1. této smlouvy), **nejpozději však do 31. 10. 2023**[[3]](#footnote-3).
	2. Objednatel je oprávněn převzít řádně (bez vad a nedodělků) dodaný předmět smlouvy i před termínem plnění, pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí, stanovené touto smlouvou.
	3. Místem plnění je budova s č. p. 128, stojící na pozemku parc. č. st. 310 v katastrálním území a obci Loučka zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, na LV č. 310.
1. **Cena PŘEDMĚTU SMLOUVY**

* 1. Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci plnění dle této smlouvy v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončené (tj. bez vad a nedodělků) dodávky dle této smlouvy.
	2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dodaný (tj. bezvadný)předmět smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

791 933,00 Kč (bez DPH)

(slovy:  sedmsetdevadesátjednaticícděvětsettřicettři korun českých)

…………………,.. Kč DPH ve snížené sazbě 15 %

166 305,93 Kč DPH v základní sazbě 21 %

958 238,93 Kč (včetně DPH)

(slovy:  devětsetpadesátosmtisícdvěstatřicetosm korun českých devadesáttři haléřů)

***Pozn. pro účastníky:*** *V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.*

***Pozn.*** *účastník uvede cenu v základní i ve snížené sazbě DPH, pokud je relevantní; v opačném případě neuvede ničeho. V případě, že účastník není plátcem DPH, vyplní pouze cenu bez DPH a cenu slovy.*

* 1. Cena je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné dodavateli, nemají vliv na smluvní cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
	2. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí dodávky, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace dodávky. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. Cena dodávky podle odst. 4.2. této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

4.4.1. před nebo v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

4.4.2. v případě změny v předmětu a rozsahu dodávky oproti zadávací dokumentaci, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, požadované objednatelem.

* 1. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
	2. Důvodem pro změnu ceny není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
	s dodávkou předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.
1. **Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádnou (bez vad a nedodělků) kompletní dodávku předmětu smlouvy a činností s tím související takto:

* 1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
	2. Objednatel v rámci poskytnutí součinnosti ze strany dodavatele požaduje fakturaci provádět zvlášť dle skutečně provedených dodávek, k čemuž se dodavatel zavazuje.
	3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za předmět smlouvy postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených dodávek a služeb (prací) na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu dodavatele (příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí předmětu smlouvy.
	4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb.,
	o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře nebo v její příloze budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Dodavatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
	5. Položkový soupis dodávek a služeb (prací) a zjišťovací protokoly k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka-objednatele (TDS) a autorskému dozoru (AD) budou dodány nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění předmětu smlouvy provedené v příslušném fakturačním měsíci.
	6. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených služeb (prací) a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených služeb (prací) vč. dodávek a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené dodavateli. V opačném případě soupis služeb (prací), vč. dodávek a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě
	4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování dodavateli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených dodávek vč. prací (služeb), je dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty služby (práce) a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13 této smlouvy.
	7. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací (služeb) podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol; u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku (tj. Protokol o předání a převzetí dodávky), případně protokol o odstranění vad a nedodělků předmětu dodávky, prokazujících, že dodávka jako celek byla předána a převzata bez vad a nedodělků. Bez protokolu o předání a převzetí dodávky jako celku anebo protokolu
	o odstranění vad a nedodělků předmětu dodávky není dodavatel oprávněn fakturovat ani vystavit závěrečnou fakturu. Objednatel není povinen zaplatit dodavateli závěrečnou fakturu v případě, že dodávka jako celek má jakékoliv neodstraněné vady či nedodělky. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
	8. Na originále každé faktury je dodavatel povinen uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“, č. projektu 013D313007502 spolufinancovaného v rámci výzvy č. 9 z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních věcí (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022)“.
	9. Případné faktury za vícepráce (vícedodávky) musí být fakturovány samostatně. Faktura za vícepráce (vícedodávky) musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
1. **Podmínky provedení PŘEDMĚTU SMLOUVY**
	1. Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy seznámí dodavatele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Pokud v průběhu dodávky dojde ke změně této osoby je objednatel povinen dodavatele na toto písemně upozornit.
	2. Dodavatel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP a kontrolu kvality dodávky objednatelem nebo osobám objednatelem určeným.
	3. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že v místě plnění dle této smlouvy může současně probíhat více stavebních a jiných prací a aktivit, směřujících k dokončení objektu, jenž je místem plnění dle odst. 3.5. této smlouvy, a zavazuje se poskytnout veškerou možnou součinnost při koordinaci těchto prací a aktivit a respektovat pokyny ze strany objednatele a TDS, případně AD, které budou směřovat k zjištění této koordinace.
	4. Dodavatel bude při dodávce předmětu smlouvy postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k povolení stavby a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby předmět smlouvy měl vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
	5. Dodavatel je povinen veškeré dodávky – konkrétní typ a barva – odsouhlasit s TDS, AD a objednatelem a budoucím provozovatelem, kterým je Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO: 708 508 95.
	6. Dodavatel odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň předmětu plnění dle této smlouvy.
	7. Dodavatel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna realizovat výše specifikovanou dodávku.
2. **Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady**
	1. Objednatel se zavazuje být v průběhu dodávky ve stálém styku s dodavatelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení dodávky. Dále se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku dodavatele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
	2. Objednatel se zavazuje dodavateli předat následující podklady pro řádné a včasné dodání předmětu smlouvy:

7.2.1. investiční záměr č. 1886/100/11/22, včetně jeho dodatků - v digitální formě \*.pdf, \*.dwg, \*.doc, \*.xls, pouze v rozsahu prací a dodávek nutných pro realizaci předmětu této smlouvy, tj. dodávky a montáže interiéru – část F. Interiér;

7.2.2. jednostupňovou projektovou dokumentací pro povolení stavby, výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou panem Michalem Olivou; Lipina 117, 766 01 Valašské Klobouky; IČO 01314815, Tel. xxxxxx; datace: 10/2022, pouze v rozsahu prací a dodávek nutných pro realizaci předmětu této smlouvy, tj. dodávky a montáže interiéru – část F. Interiér;

7.2.3. jméno AD, TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění.

* 1. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen dodavateli předat prostory určené pro realizaci dodávky.
	2. Veškeré podklady budou dodavateli předány nejpozději 10 dní od účinnosti této smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které dodavateli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
1. **Předání PŘEDMĚTU SMLOUVY, vlastnická práva**
	1. Při realizaci (plnění) dodávky postupuje dodavatel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností dodavatele při dodávce.
	2. Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. Zavazuje se při realizaci dodávky dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel předal.
	3. Dodavatel provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům realizace dodávky na okolní prostředí, případně životní prostředí.
	4. Dodavatel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa plnění i realizované dodávky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
	5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dodávky. Zjistí-li, že dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel předmět smlouvy plnil řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným plněním. Neučiní-li tak dodavatel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
	6. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Dodavatel při zahájení plnění předmětu smlouvy určí osobu vedoucího projektu, která zabezpečí odborné vedení realizace plnění dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího projektu bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí místa plnění a aby zde byl současně zaznamenán rozsah jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí dodavatel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
	7. Vedoucí projektu dle odst. 8.6. musí být přítomen na místě plnění po celou dobu realizace plnění až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí dodávky/předmětu smlouvy (uvedených v Protokolu o předání a převzetí dodávky).
	8. Dodavatel odpovídá za poškození nebo zničení dodávky až do jejího převzetí objednatelem.
	9. Dodavatel ručí za to, že v rámci realizace dodávek a prací (služeb) dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl dodavatel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dodavatel se zavazuje, že nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
	10. Dodavatel se tímto zavazuje, že jakoukoli část předmětu smlouvy, která bude součástí dodávky a která bude naplňovat znaky autorského díla dle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím autorského díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Dodavatel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití autorského díla a oprávnění upravit či jinak měnit autorské dílo nebo toto autorské dílo spojit s jiným autorským dílem. Objednatel může svá oprávnění k autorskému dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a dodavatel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Tato licence, ve smyslu ustanovení § 2358 a n. občanského zákoníku, ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.
	11. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu (postoupení) práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití autorského díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky dodavatele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
	12. Pokud dodavatel použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
	13. Dodavatel splní svou povinnost dodat předmět smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným (bez vad a nedodělků) předáním objednateli v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy.
	14. O předání a převzetí dodávky bude sepsán „Protokol o předání a převzetí dodávky“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí dodávky se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech technických).
	15. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z dodavatele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí dodávky.
	16. Jestliže vykazuje předmět smlouvy ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takový předmět smlouvy povinen převzít, o čemž bude sepsán smluvními stranami písemný protokol, a dodavatel je povinen tyto vady odstranit v náhradní lhůtě 14 dní. O odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí dodávky bude sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků, který podepíší zástupci obou smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran.
2. **Odpovědnost za vady, záruční podmínky**
	1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
	2. Dodavatel poskytne na předmět smlouvy záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy. Záruční doba je 24 měsíců, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
	3. Dodavatel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši **10.000.000**,- Kč, minimálně však 500.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy až do doby protokolárního předání a převzetí dodávky objednatelem.

* 1. V případě, že dodavatel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva uvedená v tomto článku v průběhu plnění předmětu smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
1. **Nároky za vady předmětu smlouvy, reklamace**
	1. Dodavatel odpovídá za vady, které předmět smlouvy má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o jeho předání a převzetí, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
	2. Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí, které vznikly porušením právních povinností dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět smlouvy v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
	3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má, v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, a popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části předmětu smlouvy nebo opraví své činnosti a části předmětu smlouvy v míře potřebné k odstranění vad.
	4. Záruční doba na předmět smlouvy jako celek začíná běžet ode dne podpisu oběma smluvními stranami protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku (Protokolu o předání a převzetí dodávky), tj. po předání všech dílčích částí dodávky, a to v délce minimálně **24 měsíců**. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však rovněž 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět smlouvy (příp. jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel.
	5. V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba předmětu smlouvy nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohl být předmět smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytne dodavatel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu
	o předání a převzetí dodávky.
	6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav dodavatel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu dodavatele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž dodavatel neodpovídá.
	7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ustanovení § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
	8. Dodavatel předloží nejpozději 20 dní před dokončením plnění dodávky jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní a e-mailový kontakt na tuto osobu.

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na předmětu smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být dodavateli zasláno (zpravidla osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo smluvních) písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu, nebo datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do **3 pracovních** dnů ode dne doručení reklamace.

* 1. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava předmětu smlouvy, případně výměna za nový kus. Dodavatel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se dohodnou smluvní strany, a nedohodnou-li se, pak ve lhůtě **14 dní** ode dne oznámení vady, resp. doručení reklamace.
	2. Reklamuje-li objednatel vadu, berou smluvní strany na vědomí, že objednatel požaduje odstranění vady předmětu smlouvy v souladu s odst. 10.9. této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, uvedené v odst. 10.9. této smlouvy, uplatnit jiné nároky z vad plnění, ledaže dodavatel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
1. **Smluvní sankce**
2. 1. SSmluvní strany se dohodly, že:
	* 1. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným (tj. bez vad a nedodělků) předáním předmětu smlouvy oproti termínu dle čl. 3, odst. 3.3. této smlouvy, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši **0,2%** z ceny předmětu smlouvy včetně DPH, uvedené v odstavci 4.2. této smlouvy, za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že předmět smlouvy nebyl předán a převzat ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, které posléze dodavatel odstraní v náhradní lhůtě 14 dnů, není povinen dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky dodavatel neodstraní v náhradní lhůtě 14 dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy předmět smlouvy/dodávku jako celek řádně a včas předat objednateli.
		2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení odstraňování reklamovaných vad ve výši **0,05%** Kč z ceny předmětu smlouvy včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 této smlouvy**,**  za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady.
		3. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši **0,05%** Kč z ceny předmětu smlouvy včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 této smlouvy**,** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od uplynutí lhůty uvedené pro odstranění vady v odst. 10.9. této smlouvy.
		4. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě nebo za porušení povinnosti udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši **0,05%** Kč z ceny předmětu smlouvy včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 této smlouvy**,** za každý den prodlení nebo za každý započatý den porušení předmětné povinnosti dodavatele dle odst. 9.3. této smlouvy.
		5. Objednatel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury, předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).
	1. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty mohou činit za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, případně technických.
	2. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
3. **Odstoupení od smlouvy**
	1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
	2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně**, **že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě dodavatele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **3 pracovní dny**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
	3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji
	k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
	4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
		1. prodlení dodavatele se zahájením plnění předmětu smlouvy delší než 10 kalendářních dnů
		2. prodlení dodavatele s  řádným plněním předmětu smlouvy delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu uvedenému v odst. 3.3. této smlouvy
		3. případy, kdy dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a dodavatel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
		4. neposkytnutí náležité součinnosti dodavatele oprávněné osobě objednatele, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
		5. neumožnění kontroly plnění dodávky a postupu prací na plnění předmětu smlouvy
		6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku dodavatele
		7. porušení některé z povinností zhotovitele uvedených v odstavci 17.11 nebo 17.12 článku 17. této smlouvy nebo ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 17.11 článku 17. této smlouvy jako nepravdivé.
	5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **dodavatele** odstoupit od smlouvy je:

12.5.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění delší než 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

12.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

12.5.3 trvá-li přerušení plnění ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při plnění předmětu smlouvy dodavatel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
	2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dodavatel plní předmět smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že předmět smlouvy nebude dodán v jakosti obvyklé nebo očekávané.
	3. Důsledky odstoupení od smlouvy:
		1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s čl. 16 této smlouvy považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
		2. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly dodavatelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část dodávky, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval.
		3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

12.8.3.1 dodavatel provede **soupis všech provedených dodávek a prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena předmětu smlouvy;

12.8.3.2. dodavatel provede finanční vyčíslení provedených dodávek, prací (služeb), dílčích faktur a zpracuje **"dílčí“ konečnou fakturu;**

12.8.3.3 dodavatel vyzve objednatele k "dílčímu předání předmětu smlouvy" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

12.8.3.4 objednatel uhradí dodavateli dodávky a práce (služby) plněné do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury;

* 1. V případě, že nedojde mezi dodavatelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13. této smlouvy.
1. **SPORY**
	1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
	3. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
2. **Dodatky a změny smlouvy**
	1. Tuto smlouvu lze, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. **DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ**
	1. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, a které současně objednatel při předání označil za důvěrné. S informacemi důvěrného charakteru bude dodavatel zacházet v souladu s ustanovením § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Mlčenlivosti může dodavatel zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy a vztahuje se i na zástupce a pracovníky dodavatele či jeho poddodavatele. Dodavatel je oprávněn použít informace, data a podklady předané mu objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný (objednatelem či osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických) písemně neodsouhlasený, účel. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
	2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
	3. Pokud dodavatel při plnění předmětu smlouvy použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
	4. Dodavatel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
	v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
	5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
	ustanovení § 504 občanského zákoníku.
4. **VYŠŠÍ MOC**
	1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani dodavatelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
	2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
	3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup realizace (plnění) dodávky, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
5. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy v písemné podobě nebo elektronicky na technických nosičích. Všechny uvedené dokumenty musí dodavatel v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s ustanovením § 44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, archivovat nejméně do 31. 12. 2034. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě musí dodavatel zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu.
	2. Dodavatel je povinen nejméně do 31. 12. 2034 umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B (z něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) provést kontrolu dokladů, jež je povinen dle odst. 18.1. této smlouvy archivovat. Osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu jsou zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad.
	3. V případě, že dodavatel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „**daň**“),
* mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
* úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
* úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
* nebude nespolehlivým plátcem,
* bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
	1. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá dodavatel objednateli po uplynutí této doby a bez zbytečného odkladu nové písemné prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 17.3. tohoto článku. Stejně tak bude postupovat dodavatel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 17.3. této smlouvy.
	2. Dodavatel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za dodavatel v souvislosti s tímto ručením plnil. Dodavatel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.
	3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	4. Dodavatel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práva povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi dodavatelem a jeho poddodavateli.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
	6. Dodavatel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se dodavatel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	7. Dodavatel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje [www.kr-zlinsky.cz](http://www.kr-zlinsky.cz), případně na nové budoucí doméně [www.zlinskykraj.cz](http://www.zlinskykraj.cz).
	8. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny za plnění uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy:

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

1. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[4]](#footnote-4) (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
2. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“)*,* nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
3. že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
4. s ohledem na výše uvedené se zavazuji dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
	1. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 17.11 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 17.11 tohoto článku.
	2. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu smlouvy.
	3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu smlouvy.
	4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	5. Objednatel i dodavatel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních) bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
	6. V případě, že tato smlouva nebude vyhotovena digitálně/elektronicky, vyhotovuje se ve 3 rovnocenných vyhotoveních a dodavatel po jejím podpisu oběma smluvními stranami pak obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, bude ji každá smluvní strana mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
	7. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1, kterou je oceněný soupis, specifikace interiéru (položkový rozpočet).
	8. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram dodávek a montáže vnitřního interiérového vybavení pokojů v návaznosti na harmonogram dodávek stavebních prací. Harmonogram bude zpracován v podrobnosti dodávek po jednotlivých dnech.

Harmonogram stavebních prací poskytne zpracovateli interiéru objednatel.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 17.04.2023, usnesení č.: 0407/R10/23

Zkontroloval:

V …………………. dne …………….. V ……………………. dne …………………

…………………………………………… ………………………………………………

 za objednatele za dodavatele

Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje Pavel Coufal, jednatel

1. Pozn. Účastník/dodavatel uvede jen jednu z možností dle skutečnosti [↑](#footnote-ref-1)
2. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tzn., že pokud by lhůta max. 30 dní končila až po 31. 10. 2023, platí pro termín plnění datum 31. 10. 2023. Pokud by lhůta max. 30 dní končila před datem 31. 10. 2023, platí pro termín plnění lhůta 30 kalendářních dní. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>. [↑](#footnote-ref-4)