Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

IČO:	272 56 456

DIČ:	CZ27256456

Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

| Společnost: | EMH stavební CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 019 72 197 |
| DIČ: | CZ01972197 |
| Se sídlem: | Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| Zastoupená: | Martin Hajzler, jednatel |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 2114792922/2700 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067 |  |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 6

sMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.9.2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 – č. 5 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených se zhotovením novostavby stravovacího provozu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.

## Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.

## Smluvní strany dále konstatují, že v mezidobí od podání nabídky zhotovitele do veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, došlo k podstatnému navýšení cen u některých stavebních materiálů. Zhotovitel z tohoto důvodu požádal objednatele o zohlednění této skutečnosti do sjednané ceny díla. Objednatel požadavek zhotovitele na navýšení cen akceptuje, s výjimkou položky 766.1: interiérové dveře.

## Vyčíslení nevýšení cen stavebních materiálů je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Hodnota navýšení ceny díla v důsledku inflace činí 1.179.852,- Kč bez DPH.

## Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných v soupisu neprovedených prací a v soupisu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## Sjednaná cena díla se v důsledku výše popsaných skutečností snižuje o částku 704.587,- Kč bez DPH odpovídající hodnotě neprovedených prací a současně zvyšuje o částku 288.975,- Kč bez DPH odpovídající hodnotě víceprací zvyšuje o částku 1.179.852,- Kč bez DPH odpovídající navýšení cen stavebních materiálů.

## Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 68.977.019,- Kč bez DPH.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- Soupis neprovedených prací a soupis víceprací

- Přehled navýšení cen materiálů

| V Mladé Boleslavi dne ________________ | V Praze dne ________________ |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje JUDr. Ladislav Řípa předseda představenstva | ………………………………………………. EMH stavební CZ s.r.o. Martin Hajzler jednatel |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Mgr. Daniel Marek místopředseda představenstva |  |