Zakázkové číslo: 3121/22117 					Dod č. 1 k SOD č. INV/09/2022

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. INV/09/2022

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: 			Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o.

Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk

Zastoupení: 				PhDr. Marie Gronychová - ředitelka

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 			xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: 				583 363 070

IČ: 					00098311

DIČ: 					CZ 00098311

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Šumperk

č.ú. xxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 780

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: 			Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Zastoupení: 				Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. - generální ředitel a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních 			xxxxxxxxxxx

ve věcech technických: 			xxxxxxxxxxxxxx

Telefon: 				583 317 111

Fax: 					583 214 845

IČ: 					47674911

DIČ: 					CZ47674911

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Šumperk

č.ú. xxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 699

(dále jen zhotovitel).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Ve smlouvě o dílo č. INV/09/2022 ze dne 17.10.2022 byla uvedena cena díla 139.711,- Kč bez DPH. Dle dohody byly vyčísleny skutečné náklady zhotovitele asfaltových povrchů v roce 2023 na danou akci.

Základní cena dle SoD 			139.711,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 				  11.318,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 				  22.969,20 Kč bez DPH

Konečná cena stavby dle dod.č.1: 	151.362,20 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného a dohody obou smluvních stran se smlouva mění následovně:

Článek 4. Lhůty výstavby se mění takto:

Dokončení stavebních prací: 		15. listopad 2022

Konečné povrchové úpravy v asfaltové komunikaci proběhnou nejpozději do 30. června 2023.

Článek 6. Cena předmětu díla se mění takto:

6.1. Za provedení kompletního díla dle bodu 2 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli částku dle schváleného podrobného nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této smlouvy ve výši:

151.362,20 Kč

Cena bude upravena o DPH dle zákonů platných v době zdanitelného plnění.

Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

V Šumperku dne 16.06.2023

Za objednatele:

PhDr. Marie Gronychová

ředitelka

Za zhotovitele:

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel