2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
Smlouva o dílo
(obchodní podmínky)
I. Smluvní strany
Objednatel :
Obec Libkova Voda
Libkova Voda 61
3
94 62 LIBKOVA VODA
IČ :
00515957
Číslo účtu :
3224178389, kód banky: 0800
Zastoupené:
Lenkou Šeniglovou – starostkou obce
Zhotovitel:
zástupce pro věci smluvní:
MÁŠKA – Stavební a obchodní spol. s r.o.
Aleš Máška, jednatel
zástupce pro věci technické:
Aleš Máška
IČ:
26076381
DIČ:
CZ26076381
bankovní spojení:
číslo účtu:
ČS Pelhřimov
623583329/0800
zápis v obchodním rejstříku:
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 12464
II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:
1
. Zřízení ochozové lávky kolem kontejneru-hřbitov Libkova Voda.
. Mlatový chodník Hřbitov Libkova Voda.
2
-
2.1 Předmětem této veřejné zakázky je : 1. Zřízení ochozové lávky kolem
kontejneru-hřbitov Libkova Voda.
-
-
2. Mlatový chodník Hřbitov Libkova Voda.
Řádným provedením díla se rozumí úplné dokončení ochozové lávky kolem kontejneru -
hřbitov Libkova Voda a mlatového chodníku Libkova Voda , vyklizení staveniště,
uvedení veškerých ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou
cestou, předání požadovaných a nutných dokladů a podepsání předávacího protokolu.
Uchazeč musí používat takové technické prostředky, které zaručí minimální poškození pozemků
a ostatních využívaných prostor.
2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
b) touto smlouvou
c) prohlídkou místa plnění

3
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému dokončení a předání předmětu díla,
včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace
skutečného stavu provedení díla. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá
bezpečnostní opatření.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou,
k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu
díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu
předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny
realizovat a má právo na jejich úhradu.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy.
2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto
ujednání přistoupit.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu
díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této
smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.9. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a
zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
2.11. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
-
-
-
-
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí
zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
parametrů díla
-
-
zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě
uvedení všech povrchů a prostorů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky, chodby, koberce apod.)
-
vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a jejich likvidaci
III. Termín plnění
.1. Místem zhotovení díla je hřbitov Libkova Voda .

předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů
3
3
3
.2. Práce budou zahájeny: 15.6.2023
.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději do : 15. 7. 2023
.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč včetně DPH za každý i
započatý den prodlení.
3.5. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení
staveniště, uvedení dotčených ploch , pozemků a prostor do původního stavu, předání
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy jestliže překážky v práci zavinil
objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými
zhotovitelem.
3.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či
protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné
poplatky.
3.8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi
předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.
IV. Cena za dílo
4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu
této smlouvy.
Cena celkem bez DPH:
Zřízení ochozové lávky kolem kontejneru-hřbitov
Libkova Voda.
54 882,00Kč
150 173,00Kč
Mlatový chodník Hřbitov Libkova Voda.
-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem
205 055,00 Kč
DPH
21 %
43 062,00 Kč
-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem včetně 21 % DPH 248 117,00 Kč
4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících
podmínek:
•
•
•
při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5,2.7.
dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi(živelné pohromy).
Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny
objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
V. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré

v technických věcech dle této smlouvy.
a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
5.3. V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.
5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence
objednatele.
5.5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
•
•
•
výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH,
5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována
podle skutečné délky prodlení.
5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči
ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
VI. Převzetí předmětu díla
6.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a
revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
-
veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní
správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu
-
s požadavky ve výkazu výměr.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.
6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.
6.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto
smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li
vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.
6.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez
vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu,
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
6.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem
se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat

oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu
na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech
6.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
VII. Ostatní podmínky smlouvy
7.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
7.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad.
7.4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli
škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení
smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany
zhotovitele uplatnit.
7.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele
doložit.
7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a občanů žijících v místě stavby a práce
provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po
předchozí domluvě.
VIII. Záruky
8.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
8.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba
na předmět díla v délce 24 měsíců.
8.3. Veškeré dodávky zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou
zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem
těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
8.4. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-- Kč za každý
den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby,
kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace
objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn
podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
8.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené
smluvní pokuty.
8.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli
do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později.
Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná
opatření.
8.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za
každý započatý den prodlení.
8
.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční
práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
8.10 Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu
smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet
nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen
zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy
v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a
následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.
8.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení § 373
a násl. obchod.zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk.
IX. Závěrečné ustanovení
9.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými
zástupci oprávněnými k zastupování stran.
9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to

023.06.19
Aleš
Máška
jednatel
9.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
9.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení
Občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro
zhotovitele.
podepsal Aleš
Máška
V Pelhřimově dne: 14. 06. 2023
Datum:
2
1
1:35:59 +02'00'
…
……………………………….
…………………………………..
Lenkou Šeniglovou
Aleš Máška
starostka obce