Smlouva o dílo

„Výměna výtahu Borská 53a, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: NAB-2023-000048

# Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: Výtahy VOTO s.r.o.

Sídlo: Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň

IČO: 62623826	DIČ: CZ62623826

Banka: Raiffeisenbank Plzeň Číslo účtu: 1989889001/5500

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

# Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění stavebně-montážních prací specifikovaných touto smlouvou. Název stavby: Výměna výtahu Borská 53a, Plzeň

Místo stavby: na pozemku parc. Č. 8547/12, k. ú. Plzeň; adresa Borská 2756/53a, Plzeň

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo ve výše uvedeném objektu v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako  její  příloha  č.  1,  a  to  v souladu  s  projektovou  dokumentací  „Náhrada  výtahu  v panelovém domě v ulici borská 2756/53a, Plzeň“, kterou vypracoval v 05/2023 projektant A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, 337 01 Rokycany, IČO 27983943 (dále jen „PD“). Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení výměny výtahu, provedení souvisejících  rozvodů elektro,  zajištění a předání  všech  potřebných  revizí,  zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele

veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

# Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy vždy nejdříve od 7:00 a nejpozději do 18:00 hodin.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání pracoviště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP

apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo  ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu  provozu  a chodcům. Vzhledem  k pohybu  velkého  množství osob  v areálu VŠ kolejí ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla,

    - stavební deník – originál,

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu,

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

# Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do: 15. 12. 2023.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

# Cena díla-platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem 1 693 536,40 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Úhrada díla bude na základě faktury vystavené Zhotovitelem  po provedení díla. Platba bude výhradně    v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového

rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

# Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: servis@vytahy-voto.cz

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

# Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců na technické vybavení a 60 měsíců na stavební práce a počíná běžet dnem podepsání protokolu o  předání a převzetí provedeného (splněného) díla bez vad   a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých)   a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky , nejdéle však po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

# Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

# Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla  nebo v rozporu   s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)    s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne …………(případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

…………………

# Západočeská univerzita v Plzni	Výtahy VOTO s.r.o

Ing. Petr Beneš	xxxx

kvestor	xxxx

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

2023/5-8

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/5-8

Stavba:	Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

Místo:	Plzeň	Datum:

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8	Projektant: Uchazeč:	Výtahy VOTO s.r.o.	Zpracovatel:

08.06.2023

A.D.S. Rokycany s.r.o.

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Náklady z rozpočtů

1 693 536,40

1 947 566,86

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Příloha č. 1 k SOD – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

| KSO: Místo: | Plzeň | CC-CZ: Datum: |  |  | 08.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: Výtahy VOTO s.r.o. |  |  |  | IČ: DIČ: | 62623826 CZ62623826 |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |
| A.D.S. Rokycany s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |
| A.D.S. Rokycany s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 693 536,40 |
| Sazba daně |  |  | Základ daně |  | Výše daně |
| DPH základní 21,00% |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| snížená 15,00% |  |  | 1 693 536,40 |  | 254 030,46 |
| Cena s DPH v |  | CZK |  |  | 1 947 566,86 |

| 01 Výměna výtahu | 1 605 536,40 | 1 846 366,86 |
| --- | --- | --- |
| 02 Vedlejší náklady | 88 000,00 | 101 200,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň Objekt: 01 - Výměna výtahu KSO: Místo: Plzeň Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 Uchazeč: Výtahy VOTO s.r.o. Projektant: A.D.S. Rokycany s.r.o. Zpracovatel: A.D.S. Rokycany s.r.o. Poznámka: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CC-CZ: Datum: | 08.06.2023 |
|  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  | IČ: | 62623826 |
|  |  |  |  |  | DIČ: | CZ62623826 |
|  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 605 536,40 |
|  | DPH základní snížená Cena s DPH | Základ daně 0,00 1 605 536,40 | v | CZK | Sazba daně | Výše daně |
|  |  |  |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15,00% | 240 830,46 |
|  |  |  |  |  |  | 1 846 366,86 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

Objekt:

01 - Výměna výtahu

Místo:	Plzeň	Datum:

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Projektant:

Uchazeč:

Výtahy VOTO s.r.o.

08.06.2023

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Zpracovatel:	A.D.S. Rokycany

s.r.o.

| Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem [CZK] 1 605 536,40 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 144 817,11 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 45 000,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 80 561,38 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 793,89 |
| 997 - Přesun sutě | 2 625,93 |
| 998 - Přesun hmot | 3 835,91 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 449 179,29 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 410 000,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 14 171,24 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 431,94 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 23 576,11 |
| M - Práce a dodávky M | 2 040,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 2 040,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 9 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

- - Výměna výtahu

| Místo: | Plzeň | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 | Projektant: |
| Uchazeč: | Výtahy VOTO s.r.o. | Zpracovatel: |

08.06.2023

A.D.S. Rokycany s.r.o.

A.D.S. Rokycany

s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 605 536,40

|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 144 817,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 45 000,00 |  |
| 1 | K | 381123121R | Demontáž a likvidace stávajícího výtahu vč. technologie | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 80 561,38 |  |
| 2 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 13,143 | 260,00 | 3 417,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | šachta |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,78*2,35 |  | 4,183 |  |  |  |
|  | VV |  | strojovna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,8*3,2 |  | 8,960 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,143 |  |  |  |
| 3 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 323,178 | 209,00 | 67 544,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,8+2+2)*8*0,35 |  | 13,440 |  |  |  |
|  | VV |  | zbytek okolo dveří |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,5+1,5)*3,6*8 |  | 86,400 |  |  |  |
|  | VV |  | šachta |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26,120*(2,35+2,35+1,78+1,78) |  | 215,751 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,040*2,15*8 |  | -17,888 |  |  |  |
|  | VV |  | strojovna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,78+2,78+3,2+3,2)*2,13 |  | 25,475 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 323,178 |  |  |  |
| 4 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 38,400 | 250,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | (0,8+2+2)*8 |  | 38,400 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 12 793,89 |  |
| 5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 37,696 | 90,00 | 3 392,64 | CS ÚRS 2023 01 |
| 6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 37,696 | 125,00 | 4 712,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | chodba před výtahem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,8 |  | 28,800 |  |  |  |
|  | VV |  | strojovna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,78*3,2 |  | 8,896 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,696 |  |  |  |
| 7 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 4,240 | 85,20 | 361,25 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | VV |  | před výtahovými dveřmi |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,06*0,5*8 |  | 4,240 |  |  |  |
| 8 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 8,000 | 41,00 | 328,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | VV |  | (0,5+0,5)*8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 9 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 16,000 | 250,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | nika pro uložení dveřé |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*8 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 2 625,93 |  |
| 10 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace | t | 0,716 | 1 365,00 | 977,34 | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,716 | 320,00 | 229,12 | CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,740 | 13,50 | 144,99 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | 0,716*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,740 |  |  |  |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,716 | 1 780,00 | 1 274,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 835,91 |  |
| 14 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m | t | 5,441 | 705,00 | 3 835,91 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 449 179,29 |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1 410 000,00 |  |
| 15 | K | 767248110R01 | Montáž a dodávka lanového výtahu vč. technologie | soubor | 1,000 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 14 171,24 |  |

| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K |  | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  | m2 | 4,240 | 18,50 |  | 78,44 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV VV |  |  |  | před výtahovými dveřmi 1,06*0,5*8 |  |  | 4,240 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 8/0,3*1,1+0,667 |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 4,24 |  |  | 4,240 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 4,24*1,1 |  |  | 4,664 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 4,24 |  |  | 4,240 |  |  |  |  |
|  | D |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 1 431,94 |  |
|  | VV |  |  |  | 1,8*2*8 |  |  | 28,800 |  |  |  |  |
|  | D |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 23 576,11 |  |
|  | VV |  |  |  | ostění |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (0,8+2+2)*8*0,35 |  |  | 13,440 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | zbytek okolo dveří |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (1,5+1,5)*3,6*8 |  |  | 86,400 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | šachta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 1,78*2,35 |  |  | 4,183 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 26,120*(2,35+2,35+1,78+1,78) |  |  | 215,751 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | -1,040*2,15*8 |  |  | -17,888 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | strojovna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 2,8*3,2 |  |  | 8,960 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (2,78+2,78+3,2+3,2)*2,13 |  |  | 25,475 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | Součet |  |  | 336,321 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 336,321 |  |  | 336,321 |  |  |  |  |
|  | D |  | M |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 2 040,00 |  |
|  | D |  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  | 2 040,00 |  |
| 28 | K |  | 210190512R01 |  | Úprava stávajícího rozvaděče, rozdělení vodiče PEN na PE a N kvůli napojení výtahu |  | kus | 1,000 | 495,00 |  | 495,00 |  |
| 29 | K |  | 210280001 |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč |  | kus | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 30 | K |  | 210871111 |  | Montáž kabelů Cu stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací do 35 kV 1x35 mm2 uložených pevně (např. CXEKVCE-R) |  | m | 25,000 | 22,00 |  | 550,00 |  |
| 31 | M |  | 34111368 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2 |  | m | 27,500 | 18,00 |  | 495,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| VV D | VRN |  | 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Vedlejší rozpočtové náklady |  | 27,500 |  |  |  | 9 500,00 |  |
| D | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 9 500,00 |  |
| 32 | K |  | 044002000 |  | Revize |  | soubor | 1,000 | 9 500,00 |  | 9 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |

| 17 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 8,000 | 131,00 | 1 048,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 30,000 | 250,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2022 02 |

| 19 | K | 771573113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 4,240 | 452,00 | 1 916,48 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 4,664 | 730,00 | 3 404,72 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 4,240 | 25,30 | 107,27 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | K | 998771104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0,141 | 825,00 | 116,33 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | K | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 28,800 | 6,82 | 196,42 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | M | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 28,800 | 42,90 | 1 235,52 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 336,321 | 6,10 | 2 051,56 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 336,321 | 18,00 | 6 053,78 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 336,321 | 46,00 | 15 470,77 | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

Objekt:

02 - Vedlejší náklady

| KSO: |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Plzeň | Datum: |  |  |  | 08.06.2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |  |  |  |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: Výtahy VOTO s.r.o. |  |  |  |  | IČ: DIČ: | 62623826 CZ62623826 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
| A.D.S. Rokycany s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| A.D.S. Rokycany s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 88 000,00 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
| snížená |  | 88 000,00 |  |  | 15,00% | 13 200,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 101 200,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

- - Vedlejší náklady

Místo:	Plzeň	Datum:	08.06.2023

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8	Projektant:	A.D.S. Rokycany

s.r.o.

Uchazeč:	Výtahy VOTO s.r.o.	Zpracovatel:	A.D.S. Rokycany s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací | 88 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 88 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 88 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Náhrada výtahu v panelovém domě v ulici Borská 2756/53a, Plzeň 301 00 na p.p.č. 8547/12 v k.ú. Plzeň

02 - Vedlejší náklady

| Místo: | Plzeň | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 | Projektant: |
| Uchazeč: | Výtahy VOTO s.r.o. | Zpracovatel: |

08.06.2023

A.D.S. Rokycany s.r.o.

A.D.S. Rokycany

s.r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	88 000,00

| D VRN |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 88 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D VRN3 |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 88 000,00 |  |  |  |
| 1 |  | K | 039002000 |  | Zařízení staveniště | …kpl | 1,000 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| 2 |  | K | 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost | …kpl | 1,000 |  | 38 000,00 | 38 000,00 |  |  |