| SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA | Město Kroměříž Xxxxx xxxxxxxx |
| --- | --- |
| TELEFON | xxxxxxxxx |
| E-MAIL |  |

Na základě naší schůzky jsme pro Vás připravili nabídku na upgrade redakčního systému TYPO3 v6 na novou verzi TYPO3 v12 LTS. Doba realizace upgrade 6 měsíců. Předpokládány termín spuštění leden 2024.

9 900 Kč

Grafická návrh rozložení úvodní strany

grafický návrh rozhraní úvodní strany

grafický návrh 3 úrovňového menu pro jedno rozbalení nabídky

návr dle drátěného modelu "Analýza uživatelské přístupnosti a návrhy zlepšení"

výstupem je návrh v Adober XD

23 800 Kč

Upgrade jádra TYPO3 v12 LTS

příprava čisté instalace TYPO3 ve verzi 12 LTS

prezentace bude využívat technologii XHTML, CSS, PHP, Java-script, MySQL

nastavení konfigurace dle původní verze webu

nastavení standartních modulů, nastavení modulu pro vyhledávání indexovaního obsahu (doporučení pročištění původního obsahu), použití "pěkných" url adres

testování

29 800 Kč

Upgrade modulu "Reporter"

používá se pro úřední desku a aktuality

v databázi cca 25 000 záznamů z úřední desky

v databázi cca 4 600 záznamů aktualit

z úřední desky se data exportují do otevřených dat

aktuality se exportují do RSS

další typy záznamů: autoři, štítky, typy zpráv, dokumenty

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

| SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA | Město Kroměříž Xxxxxxx xxxxxxx |
| --- | --- |
| TELEFON | Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
| E-MAIL |  |

22 350 Kč

Upgrade modulu "Agenda"

modul použitý napřič webem

zdroj pro sekce: Potřebuji si vyřídit, Lidé a organizace města, Rada a zastupitelstvo, Kontakty na úředníky

v databázi řádově tisíce záznamů

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

14 900 Kč

Upgrade modulu "Galerie"

používá se pro stranu Fotogalerie

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

- Zrušení modulu "Events"

modul se používal pro zadávání akcí

v databázi asi 10 tisíc záznamů

od roku 2019 se nepoužívá a místo toho vede přesměrování na: www.kromeriz.eu/udalosti/

zřejmě nebude nutné přenášet, prosím o potvrzení klienta

| SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA | Město Kroměříž Xxxxxx xxxxxxxx |
| --- | --- |
| TELEFON | xxxxxxxxxxxx |
| E-MAIL |  |

7. Kódování šablon

39 600 Kč

přenesení původních stylů na novou verzi

zapracovní změn stylů dle "Analýza uživatelské přístupnosti a návrhy zlepšení"

přepracování menu na hrmadné rozbalení do 3 úrovně

úprava stylů na nové moduly

responzivní kódování šablon pro rozlišení: 2560x1440,1920x1200,1920x1080,1680x1050,1600x900,

1536x864, 1440x900, 1366x768,1280x1024, 1280x800,1280x720, 1093x614, 1024x768, 1024x600,

800x1280, 768x1024, 720x1280, 640x360, 601x962, 540x960, 480x800, 375x667, 360x640,

320x560,320x480

optimalizace pro Edge, Mozilla, Chrome a Safari

testování šablon

42 000 Kč

Import databázových dat a souborů, úprava zobrazení obsahu

přenesení databázových dat do nové verze

přenesení souborů ze struktury fileadmin do nového webu

procházení a úpravy obsahu, korektura rozcestníků

úpravy šablon a stylů

přeplnění formulářů

přeplnění slideshow a karet

přenesení vygenerované URL z Realurl modulu do nové TYPO3 struktury

10 890 Kč

Spuštění nové verze webu

úprava konfigurace serveru

změna výchozí adresy v konfiguraci

povolení přístupu robotů

nastavení produkčního prostředí

nastavení sitemap.xml

nastavení robots.txt

| SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA | Město Kroměříž Xxxxxxx xxxxxxx |
| --- | --- |
| TELEFON | xxxxxxxxxx |
| E-MAIL |  |

4 950 Kč

Školení práce s redakčním systémem

školení práce s redakčním systémem

rozsahu školení do 3 hodin

školení proběhne u klienta v Kroměříži

Celková cena nabídky

198 190 Kč bez DPH

840 Kč / hod.

990 Kč / hod.

990 Kč / hod.

1490 Kč / hod.

1,9 Kč / sl.

HODINOVÁ SAZBA NAD RÁMEC NABÍDKY

Plnění webu, DTP, produkce

Grafické práce, kódování webu

Copywriting

Analýza, konzultace, programování

Překlad do standardní jazykové mutace

Za ERIGO připravil

Bc. Pavel Laštůvka

T 608870690

E lastuvka@erigo.cz

Datum vystavení: 27. 3. 2023.

Nabídka je platná 30 dní od data vystavení.

Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH 21 %.