|  |  |
| --- | --- |
| **SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA** | Město Kroměříž  Xxxxx xxxxxxxx |
| **TELEFON** | xxxxxxxxx |
| **E-MAIL** |  |

Na základě naší schůzky jsme pro Vás připravili nabídku na upgrade redakčního systému TYPO3 v6 na novou verzi TYPO3 v12 LTS. Doba realizace upgrade 6 měsíců. Předpokládány termín spuštění leden 2024.

1. Grafická návrh rozložení úvodní strany

**9 900 Kč**

grafický návrh rozhraní úvodní strany

grafický návrh 3 úrovňového menu pro jedno rozbalení nabídky

návr dle drátěného modelu "Analýza uživatelské přístupnosti a návrhy zlepšení"

výstupem je návrh v Adober XD

1. Upgrade jádra TYPO3 v12 LTS

**23 800 Kč**

příprava čisté instalace TYPO3 ve verzi 12 LTS

prezentace bude využívat technologii XHTML, CSS, PHP, Java-script, MySQL

nastavení konfigurace dle původní verze webu

nastavení standartních modulů, nastavení modulu pro vyhledávání indexovaního obsahu (doporučení pročištění původního obsahu), použití "pěkných" url adres

testování

1. Upgrade modulu "Reporter"

**29 800 Kč**

používá se pro úřední desku a aktuality

v databázi cca 25 000 záznamů z úřední desky

v databázi cca 4 600 záznamů aktualit

z úřední desky se data exportují do otevřených dat

aktuality se exportují do RSS

další typy záznamů: autoři, štítky, typy zpráv, dokumenty

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

|  |  |
| --- | --- |
| **SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA** | Město Kroměříž  Xxxxxxx xxxxxxx |
| **TELEFON** | Xxxxxxxxxxx  xxxxxxxx |
| **E-MAIL** |  |

1. Upgrade modulu "Agenda"

**22 350 Kč**

modul použitý napřič webem

zdroj pro sekce: Potřebuji si vyřídit, Lidé a organizace města, Rada a zastupitelstvo, Kontakty na úředníky

v databázi řádově tisíce záznamů

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

1. Upgrade modulu "Galerie"

**14 900 Kč**

používá se pro stranu Fotogalerie

modul bude zcela nově naprogramován

upgrade všech záznamů

1. Zrušení modulu "Events"

modul se používal pro zadávání akcí

v databázi asi 10 tisíc záznamů

od roku 2019 se nepoužívá a místo toho vede přesměrování na: [www.kromeriz.eu/udalosti/](http://www.kromeriz.eu/udalosti/)

zřejmě nebude nutné přenášet, prosím o potvrzení klienta

|  |  |
| --- | --- |
| **SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA** | Město Kroměříž  Xxxxxx xxxxxxxx |
| **TELEFON** | xxxxxxxxxxxx |
| **E-MAIL** |  |

7. Kódování šablon

39 600 Kč

přenesení původních stylů na novou verzi

zapracovní změn stylů dle "Analýza uživatelské přístupnosti a návrhy zlepšení"

přepracování menu na hrmadné rozbalení do 3 úrovně

úprava stylů na nové moduly

responzivní kódování šablon pro rozlišení: 2560x1440,1920x1200,1920x1080,1680x1050,1600x900,

1536x864, 1440x900, 1366x768,1280x1024, 1280x800,1280x720, 1093x614, 1024x768, 1024x600,

800x1280, 768x1024, 720x1280, 640x360, 601x962, 540x960, 480x800, 375x667, 360x640,

320x560,320x480

optimalizace pro Edge, Mozilla, Chrome a Safari

testování šablon

1. Import databázových dat a souborů, úprava zobrazení obsahu

**42 000 Kč**

přenesení databázových dat do nové verze

přenesení souborů ze struktury fileadmin do nového webu

procházení a úpravy obsahu, korektura rozcestníků

úpravy šablon a stylů

přeplnění formulářů

přeplnění slideshow a karet

přenesení vygenerované URL z Realurl modulu do nové TYPO3 struktury

1. Spuštění nové verze webu

**10 890 Kč**

úprava konfigurace serveru

změna výchozí adresy v konfiguraci

povolení přístupu robotů

nastavení produkčního prostředí

nastavení sitemap.xml

nastavení robots.txt

|  |  |
| --- | --- |
| **SPOLEČNOST KONTAKTNÍ OSOBA** | Město Kroměříž  Xxxxxxx xxxxxxx |
| **TELEFON** | xxxxxxxxxx |
| **E-MAIL** |  |

1. Školení práce s redakčním systémem

**4 950 Kč**

školení práce s redakčním systémem

rozsahu školení do 3 hodin

školení proběhne u klienta v Kroměříži

Celková cena nabídky

198 190 Kč bez DPH

**840 Kč / hod.**

**990 Kč / hod.**

**990 Kč / hod.**

**1490 Kč / hod.**

**1,9 Kč / sl.**

HODINOVÁ SAZBA NAD RÁMEC NABÍDKY

Plnění webu, DTP, produkce

Grafické práce, kódování webu

Copywriting

Analýza, konzultace, programování

Překlad do standardní jazykové mutace

Za **ERIGO** připravil

**Bc. Pavel Laštůvka**

**T** 608870690

**E** [lastuvka@erigo.cz](mailto:lastuvka@erigo.cz)

Datum vystavení: 27. 3. 2023.

Nabídka je platná 30 dní od data vystavení.

Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH 21 %.