dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	8302204A167								(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební komora Bělov

Fyzikální hydraulický modelový výzkum plavební komory

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). Živnostenský list spis. zn. ŽO/11315/2008/Rec/2, Obvodní úřad městské části Praha 6.

Sídlo:																Praha 6, Thákurova 7/2077, PSČ 166 29

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxxxxxxxxxxxxxxxx, děkan

IČ:																		68407700

DIČ:																	CZ68407700

Peněžní ústav:											xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 22. 11. 2022 upravuje takto:

1)	V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 06. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 08. 2023“.

2)	V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) body B – 2 – pohyblivé dno až B – 6 ...........................................................  do 30. 06. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) body B – 2 – pohyblivé dno až B – 6 ..........................................................  do 31. 08. 2023“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/158/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 22. 11. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Praze dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                              xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel	                         děkan

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………