JARABA s.r.o.

Česká 1078/31

700 30 Ostrava - Zábřeh

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     OVs 2217/0113

Vyřizuje:           Ing. Filip

Tel.:                 558 731 700

E-mail:           Cesky_Tesin@pod.cz

Datum:	           12.5.2017

OBJEDNÁVKA  OVs 2217/0113				Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

„VT Chotěbuzka km 0,000 – 0,750, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína – údržba toku“

Na základě telefonické poptávky a pochůzky na místě samém objednáváme u Vás výkony mechanizační  na VT Chotěbuzka km 0,000 – 0,750, Albrechtice u Českého Těšína - údržba travních porostů, postřik křídlatky a odstranění naplavenin.

Předpokládaná cena prací nepřesáhne částku 124 000,-  Kč (bez DPH).

K fakturaci, která bude provedena na základě skutečně provedených prací, přiložte oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku) + denní výkaz (stazky).

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání a převzetí díla vyzvěte úsekového technika VHP Český Těšín – Ing. Turoň (tel. 602 512 480) v předstihu alespoň tří pracovních dnů.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, 
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody způsobené na majetku zhotovitele a prováděném díle zvýšenými průtoky, třetí osobou nebo vyšší moci.

Začátek realizace :   červen 2017

Ukončení prací :      září 2017

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje 
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb., občanský zákoník.

Na fakturu v hlavičce uvádějte:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:

Povodí Odry, státní podnik

Závod Frýdek – Místek

Horymírova 2347

738 01 Frýdek – Místek

S pozdravem

Podpis objednatele						Podpis zhotovitele

## Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu  Frýdek -Místek 				            Datum: