MARBES CONSULTING s.r.o.

IČO: 252 12 079

Brojova 2113/16

326 00 Plzeň – Východní předměstí

| Dodatek č. 2 objednávky č. | Vyřizuje/kancelář/linka |  |
| --- | --- | --- |
| ZAK 17-0020/10 | xxxxxVEZ |  |

Dodatek objednávky

V objednávce na realizaci změnového požadavku CR10 a č. ZAK 17-0020/10 ze dne 
24. 4. 2023 a jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2023 se mění termín plnění  takto:

- 1. etapa plnění objednávky v rozsahu maximálně10 man day do  16. 6. 2023

- 2. etapa plnění objednávky v rozsahu maximálně 2 man day  do  31. 7. 2023

Cena předmětu plnění objednávky se nemění. Mění se však způsob vyúčtování prací.

Cena za 1 MD (man day) činí 8.000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých) bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude nejvýše 96.000,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých) bez DPH.

Platba za splnění předmětu objednávky se uskuteční ve 2  etapách, vždy po, a to vždy po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena nejvýše částka 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena nejvýše částka 16.000,- Kč tj. 19.360,- Kč s DPH.

Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.

Objednatel a poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději 
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku. Poskytovatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. Poskytovatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a poskytovatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

ředitel Sekce prostorových informací

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v dodatku objednávky a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením dodatku objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

MARBES CONSULTING s.r.o.

elektronický podpis

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte dodatek k objednávce prostým e-mailem, 
resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji váš dodatek č. 2 k objednávce 
č. 17-0020/10.