| Změnový list č.1 |
| --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze; Část 6; Přístaviště Poděbrady; ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0012 |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  | Pořadové číslo |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 Přístavní můstek OLD PS 04 Elektroobjekty můstek OLD | PS 01 a PS 04 | ZBV: 001 |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva): |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |
|  | Zhotovitel: Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek PS 01 Přístavní můstek OLD -2 465 546,78 Kč bez DPH PS 04 Elektroobjekty můstek OLD -1 510 865,26 Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |
|  | Iniciátor změny: Investor |  |
|  | Popis Změny: |  |
|  |  | Odpočet nerealizovaných kapitol rozpočtu. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -3 976 412,04 bez DPH | 0 | -3 976 412,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | nemá | nemá |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) | A B C D E |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Dané práce nebyly předmětem daného díla. |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ano, chyba vznikla na straně zhotovitele. Dané práce nebyly předmětem daného díla. |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky - Dané práce nebyly předmětem daného díla. |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
|  | Projektant (autorský dozor) | Jméno: |  | Datum: | Podpis: |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | Jméno: xxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |
|  | Supervize | Jméno: |  | Datum: | Podpis: |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | Jméno: xxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |
|  | Vyjádření: Vzhledem k dublovaným objektům, které jsou již součástí jiné dodávky, bylo nutno tyto objekty, uvedené ve Změnovém listu č. 1 odečíst ze smluvní ceny. Správce stavby po kontrole nákladů v rozpočtu souhlasí s předloženým Změnovým listem v rámci ZBV č.1. |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH) |
| Smlouva: | S/ŘVC/088/R/SoD/2020 | Ze dne: | 26.11.2020 |
| Cena dle Smlouvy (bez DPH): | 26.350.678,81 Kč |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. 001 (Smlouva + ∑ ZBV) | 22.374.266,77 Kč |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) | Kč: | -3.976.412,04 | -15,1 % |  |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A | B | C | D | E |
|  | Kč: |  |  |  | -3.976.412,04 |  |
|  | Reálná v %: |  |  |  | -15,1 |  |
|  | Absolutní v %: |  |  |  | 15,1 |  |
| Mezní limit změny ceny: | 15% | 30 (50) % | 30 % (50) | není stanoveno |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |
| Soupis Změnových listů (v Kč bez DPH) |
| ZBV 001 - PS 01 a PS 04 |  |  |  | -3.976.412,04 |  |
|  | Objednatel: | Jméno: |  | Datum: | Podpis: |  |  |
|  | Vedoucí oddělení garanta smlouvy: | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |  |  |
|  | Příkazce operace: | Jméno: |  | Datum: | Podpis: |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel: | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |  |
|  | Zhotovitel: | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Datum: | Podpis: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |

# Text boxes

D