smlouva  o  dílo č. 012017

uzavřená dle §2586 a následujícího

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. smluvní strany:

| 1.1 Objednatel: | Domov Větrný mlýn Skalička p.o. |
| --- | --- |
|  | Skalička 1 753 52 |
|  | ZASTOUPENÁ: Mgr. Antonín Němec, ředitel |
|  | oprávněni jednat za společnost |
|  | - ve věcech obchodních: Mg. Antonín Němec, ředitel |
|  | - ve věcech technických: p. Zdeněk Stryk, správce |
|  | IČO: 619 85 902 |

| 1.2 ZHOTOVITEL: | Stanislav Balko |
| --- | --- |
|  | Švermova 1210 |
|  | 753 01 Hranice |
|  | TEL: 733 734 555 |
|  | oprávněni jednat za firmu |
|  | - ve věcech technických : p. Stanislav Balko |
|  | - ve věcech obchodních: p. Stanislav Balko |
|  | IČO: 436 00 441 |
|  | DIČ: CZ 6105040854 |
|  | Bankovní spojení: KB Hranice č.ú.: 43-1589830297/0100 |

1.3 vymezení  kompetencí:

Veškeré změny týkající se ujednání této smlouvy v základní i všeobecné části,               jsou platné pouze, byly-li učiněny písemnou formou a byly-li objednatelem                        a zhotovitelem podepsány. Osoby přistupující k této smlouvě za objednatele                     a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat.

2. název  stavby,  předmět  díla:

Předmětem této smlouvy jsou práce nebo dodávky specifikované a uvedené   v bodu 2.1 této smlouvy.  Jedná se o provedení opravy podlah v Domov Větrný mlýn Skalička p.o., 753 52 Skalička 1, oprava podlah v žehlírně a v pokoji.

2.1 Provedení samonivelační vyrovnávací stěrky ( 70 + 21 m2 )

- příprava podkladu –rozebrání současné podlahy

- obroušení podkladního betonu

- penetrace materiálem Fortecoat 1410

- aplikace vyrovnávací cementové stěrky tl. 15 – 20 mm

2.2 Provedení barevné epoxidové stěrky ( 21 m2 )

- příprava podkladu –broušení s vysáváním

- penetrace povrchu mat. Topstonr EP 02

- aplikace nosné vrstvy Topstone EP 11 se zásypem barevnými chipsy

- provedení finální transparentní vrstvy Topstone EP 21

3. cena:

Cena prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou mezi

zhotovitelem a objednatelem..

## Cena za provedení včetně 15%DPH  ..……………………………….….  65.090,- Kč

4. termíny  plnění:

  - Termín realizace:   20.5.. – 10.6. 2017

  - Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl provádět práce následkem okolností vzniklých ze strany objednatele. Doba realizace díla se prodlužuje o tuto dobu.

5.  plateBní  podmínky:

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy   je zajištěno. Pro účel splnění termínu platby podle této smlouvy je platba splněna okamžikem, kdy byla platba poukázána objednatelem zhotoviteli prostřednictvím peněžního ústavu.

5.1 způsob  platby:

Po dokončení a  převzetí díla objednatelem – na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu  bude vystavena faktura se 14-ti denní splatností, dle skutečně provedených výměr a prací ( viz jednotkové ceny a dohodnuté smluvní ceny). Platby budou provedeny na základě faktury převodním příkazem  (viz  bankovní spojení).

5.2 smluvní pokuta:

5.2.1 V  případě prodlení s placením faktury za dodávku díla se objednatel zavazuje zaplatit  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

5.2.2 V případě nedodržení termínů dokončení jednotlivých etap díla zhotovitelem se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny  díla za každý započatý den prodlení.

6.   záruka:

6.1 Záruční doba za jakost díla činí 36 měsíců  a začíná dnem odevzdání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem.

6.2 Pro záruku na jakost díla platí ustanovení § 429 - 431 Obchodního zákoníku.

6.3 Objednatel se zavazuje po přechodu vlastnických práv vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla. Pokud objednatel prokáže, že mu konáním zhotovitele vznikla škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

7.    odpovědnost  za  vady:

7.1   rozsah odpovědnosti:

7.1.1Zhotovitel zodpovídá za to, že dodávka nebo její část je kompletní a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech a dokumentaci skutečného provedení prací.

7.1.2 Způsobí-li objednatel prokazatelně škodu nebo poškození týkající se předmětu díla, zhotovitel za takto poškozené věci nenese záruku. Škoda způsobená ze strany objednatele musí být zhotovitelem jednoznačně prokázána.

8. podmínky  provádění  stavebních  prací:

8.1    předání  staveniště, PŘEDÁNÍ SP  a  požadavky  na  zs:

8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad          a vyklizené k termínu nástupu na zakázku.

8.1.2 Staveniště se považuje za předané následujícím dnem poté, kdy budou odstraněny závady a překážky uvedené v zápise o předání .

8.1.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie, vody (pitné i užitkové),likvidaci vzniklého stavebního odpadu a využití kanalizace na vlastní náklady.

8.1.4 Objednatel se zavazuje, že bude průběžně zajišťovat uzavření prostor tak,                aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování zhotovitelem připravených ploch.             V době provádění finální úpravy podlah má zhotovitel právo označit si staveniště takovým způsobem, aby zamezil přístupu.

8.1.5 Objednatel zajistí na vlastní náklady sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele.

8.1.6 Zhotovitel zajistí proškolení a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

8.2    podmínky  provádění  prací:

8.2.1 Zhotovitel povede stavební deník, do kterého bude zapisovat veškeré rozhodující skutečnosti.

8.2.2 Objednatel se zavazuje provést veškerá opatření nutná k tomu, aby průběh stavebních prací byl minimálně rušen přesuny materiálu apod.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s technologickým          postupem ve standardní kvalitě, která odpovídá účelu díla.

8.2.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle po celou dobu jeho provádění až do doby převzetí díla objednatelem.

8.2.5 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo                         v souvislosti s jeho prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.2.6 Pro výkony vyplývající ze smlouvy je určen za zhotovitele:

pan Stanislav Balko

Za objednatele je kontrolou prováděných prací a úkolů vyplývajících ze smlouvy         pověřen :  pan Zdeněk Stryk

8.3   překážky  při  provádění  a  přerušení  prováděných  prací:

8.3.1 Má-li zhotovitel za to, že řádné provádění díla je ztíženo překážkami, neuvažovanými ve smlouvě, je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně prokazatelně oznámit. Zanedbá-li toto oznámení, má nárok na zohlednění okolností, tvořících překážku pouze tehdy, jestliže byla objednateli dotyčná skutečnost a její omezující účinky zřejmě známy.

8.3.2 Lhůty provádění budou prodlouženy, pokud překážka vznikla:

- okolností na straně objednatele

- vyšší mocí

8.3.3 Zhotovitel je povinen neprodleně obnovit práce jakmile překážky pominou, pokud nedohodl s objednatelem jinak.

8.3.4 Způsobí-li překážky plnění objednatel, vzniká zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.

8.4   dokončení  díla  a  předání  díla:

8.4.1 Z přejímacího řízení bude vyhotoven a podepsán zápis za účasti smluvních stran ( předávací protokol ).

8.4.2 Nedojde-li k písemnému potvrzení převzetí díla viz. bod 8.4.1, může objednatel písemně uplatnit námitky do 7 dnů od dne vyzvání k převzetí. Pokud tak neučiní, považuje se dílo za převzaté.

9.   Zvláštní  ujednání:

9.1 Změna obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky,                   které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

9.2 Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti oprávněnými osobami s cílem dosažení oboustranné dohody. Nedojde-li k dosažení dohody a vyřešení sporů                    ani při jednání statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému soudu.

9.3 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této smlouvy o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že na požadovanou činnost má potřebné oprávnění                  a kvalifikaci, což je doloženo výpisem z Živnostenského rejstříku.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odevzdáno a předáno jako celek.

9.6 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou  stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

10. všeobecná  ustanovení:

10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2 Zhotovitel a objednatel uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

| V Hranicích, dne 15.5.2017 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | za zhotovitele: |
| Mgr. Antonín Němec | Stanislav Balko |